ŁOMŻYŃSKA

SPÓŁDZIELNIA

MIESZKANIOWA

- Sprawozdanie

z działalności za 2011 rok

- Kierunki na rok 2012/2013

Spis treści

Strona

WSTĘP................................................................................................................................3

Część I.    Informacja o realizacji zadań uchwalonych w dniach 21 i 22

czerwca 2011 r. przez Walne Zgromadzenie Członków

Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej........................................................4

Część II.  Działalność eksploatacyjna i gospodarcza Spółdzielni.................................7

1. Podstawowe dane statystyczne i ekonomiczne....................................................7

2. Zadłużenie członków.............................................................................................8

3. Koszty działalności..............................................................................................10

4. Rozliczenie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych........................................12

5. Zadania remontowe zrealizowane w 2011 roku..................................................13

Część III. Kierunki działalności Spółdzielni...................................................................16

1. Główne kierunki działalności ŁSM na 2012/2013 rok (projekt)...........................16

2. Wykaz  zadań remontowych planowanych na 2012 rok.....................................17

3. Bilans...................................................................................................................18

4. Opinia biegłego rewidenta...................................................................................21

Część IV. Sprawy ważne dla prawidłowej eksploatacji zasobów................................23

1. Energia cieplna....................................................................................................23

2. Indywidualne stawki opłat eksploatacyjnych.......................................................24

3. Komunikaty..........................................................................................................25

Szanowni Państwo,

Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 kwietnia 2012 r. tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Łomży zostało podzielone na 2 części.

Pierwsza część obejmująca członków posiadających  tytuł do lokalu na osiedlach Centrum            i Jantar odbędzie się w dniu 18 czerwca 2012 roku o godz. 1400  w sali koncertowej Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej przy ul. Nowej 2 w Łomży (sala konferencyjna byłego Urzędu Wojewódzkiego         w Łomży).

Druga część obejmująca członków posiadających  tytuł do lokalu na osiedlach Górka Zawadzka

i Konstytucji 3 Maja odbędzie się w dniu 19 czerwca 2012 roku o godz. 1400  w sali koncertowej Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej przy ul. Nowej 2 w Łomży.

# Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków ŁSM w 2012 roku

1.  Otwarcie obrad i wybór Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i co najmniej dwóch

asesorów.

2.  Podjęcie uchwał w sprawach przyjęcia regulaminu i porządku obrad.

3.   Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołów z dwóch części obrad Walnego

Zgromadzenia Członków ŁSM w Łomży z 2011r.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności ŁSM w Łomży za 2011 r.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ŁSM w Łomży

za rok sprawozdawczy 2011 łącznie z bilansem i załącznikami.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z działalności gospodarczej Spółdzielni.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ŁSM w Łomży.

9.   Przedstawienie wyników z przeprowadzonej częściowej lustracji ŁSM w Łomży.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie ŁSM w Łomży.

11. Uchwalenie kierunków działalności ŁSM w Łomży na rok 2012/2013.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia

może zaciągnąć w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie odpłatnie prawa wieczystego

użytkowania do części działki nr 10481/18.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ŁSM w Łomży.

16. Wybór przedstawiciela na zjazd przedkongresowy.

17. Zamknięcie obrad.

Ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków ŁSM w Łomży mogą zapoznać się członkowie w biurze zarządu ŁSM  w Łomży, Al. Legionów 7b, pokój nr 15 od dnia 04.06.2012 r. w godzinach od 800 do 1500 .

Zarząd

### Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Łomża, maj 2012 r.

Uwaga! Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są wyłącznie członkowie ŁSM.

CZĘŚĆ I. Informacja o realizacji zadań uchwalonych w dniach 21 i 22

czerwca 2011 r. przez Walne Zgromadzenie Członków

Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

# Walne Zgromadzenie Członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą

# nr 11/2011 określiło następujące kierunki działania Spółdzielni na rok 2011/2012:

Zadanie 1.

Kontynuowanie termomodernizacji budynków, w tym: ocieplanie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwi do klatek schodowych, remontowanie wiatrołapów.

Realizacja:

W roku   2011  wykonaliśmy następujące  prace termomodernizacyjne :

- Ociepliliśmy (w różnym zakresie ) 15 budynków mieszkalnych, w tym 3 rozpoczęte w 2010 r.              i 1 rozpoczęty w 2009 r.,

- w 7 budynkach ociepliliśmy stropodachy,

- na 5 budynkach przebudowaliśmy ocieplenie 6 ścian szczytowych.

Nakłady na termomodernizację zasobów  wyniosły 4.715,2 tys. zł,  tj. 59,3% wydatków z funduszu remontowego.

Przeciętnie rocznie w latach 1999-2011 na termomodernizację zasobów przeznaczaliśmy

3.244,0 tys. zł, tj. 49% nakładów remontowych.

W 2011 roku Spółdzielnia dofinansowała wymianę 614 okien, z tego w osiedlach:

- Centrum	                           79 szt.

- Jantar                              112 szt.

- Administracji Nr 3            423 szt.

W latach 1999-2011 wymienionych zostało w zasobach administrowanych przez Spółdzielnię 28.042 okna.

W roku 2011 uzyskaliśmy premię termomodernizacyjną w kwocie 158,2  tys. zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych zrealizowanych w 2011 roku  zawiera tablica nr 7 na stronach 13-16.

Zadanie 2.

Prowadzenie inwestycji:

a/  zakończenie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Prusa 23,

b/  przygotowywanie nowych inwestycji zgodnie z możliwościami i popytem na lokale

mieszkalne i usługowe ze szczególnym uwzględnieniem niezabudowanych terenów

Spółdzielni lub terenów sąsiadujących,

c/  podejmowanie działań w celu pozyskania terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

Realizacja:

W roku 2011 poniesione zostały nakłady inwestycyjne w kwocie  5.981,0 tys. zł, z tego :

- na inwestycje budowlane 4.507,0 tys. zł,

- na zakupy inwestycyjne   1.474,0 tys. zł.

W wyniku działalności inwestycyjnej przekazano do użytkowania budynek mieszkalny przy ul. Prusa 23

z 36 mieszkaniami o powierzchni użytkowej  2.024,8 m2.

W ramach zakupów inwestycyjnych Spółdzielnia nabyła:

- nieruchomości gruntowe ( o pow. 1,4 ha) pod przyszłe inwestycje budowlane,

- zestaw komputerowy,

- miernik parametrów instalacji elektrycznych.

W miesiącu czerwcu 2012 roku planujemy rozpoczęcie budowy budynku  mieszkalnego przy       ul. Broniewskiego 1A, w którym będzie 60 mieszkań.

Zadanie 3.

Realizowanie zadań prowadzących do poprawy komfortu zamieszkiwania, w tym bezpieczeństwa na osiedlach:

a/ remont i rozbudowa ciągów komunikacyjnych: dróg, chodników, parkingów i placów zabaw,

b/ budowa otwartych siłowni na terenach Spółdzielni,

c/ renowacja klatek schodowych,

d/ współpraca ze służbami państwowymi i samorządowymi, radami osiedli oraz szkołami

i innymi instytucjami na rzecz poprawy bezpieczeństwa na osiedlach.

##### Realizacja

- ułożona została kostka betonowa polbruk na  powierzchni 5 644 m2 (chodniki, dojazdy, parkingi);     powstały 52 nowe miejsca postojowe,

- zamontowaliśmy 4 zestawy terenowych urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych na osiedlach ŁSM,

- w 6 budynkach wyremontowaliśmy 27 klatek i pomieszczenia ogólnego użytku,

- na 5 budynkach i 1 segmencie garaży pokryte zostały dachy papą termozgrzewalną - łącznie 1320 m2,

- przeprowadziliśmy remont instalacji z.w. c.o.i c.c.w. i elektrycznej w 7 budynkach,

- w 2 budynkach kompleksowo zmodernizowaliśmy 6 dźwigów osobowych,

- wymieniliśmy 5.870 wodomierzy.

Spółdzielnia współpracuje z organami porządkowymi , radami osiedli, szkołami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

W	ramach działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielnia zorganizowała lub współfinansowała:

- wakacyjny turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców

- turniej szachowy

- spływ kajakowy

- przedsięwzięcia społeczne, oświatowe i kulturalne współpracujących z ŁSM instytucji (Rady Osiedla      nr 12,  Przedszkola nr 14, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, TKKF, Regionalnego Ośrodka Kultury).

Na finansowanie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej wydatkowaliśmy w 2011 roku

50,0 tys. zł.

CZĘŚĆ II. Działalność eksploatacyjna i gospodarcza Spółdzielni

1. Podstawowe dane statystyczne i ekonomiczne ( stan na 31.12.)

| Lp. | Wyszczególnienie | 2010 r. | 2011 r. | Wzrost, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | spadek |
|  |  |  |  | ( D-C) |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Rok założenia 1958 |  |  |  |
| 2. | Wartość majątku (w tys. zł) | 220 758,0 | 219 868,0 | -890,0 |
|  | -zadłużenie /kredyty/ ( w tys. zł) | 425,0 | 337,4 | -87,6 |
| 3. | Budynki mieszkalne wielorodzinne (szt.) | 182 | 183 | 1 |
| 4. | Domy jednorodzinne (szt.) | 45 | 42 | -3 |
| 5. | Lokale usługowe (szt.) | 300 | 308 | 8 |
| 6. | Garaże (szt. ) | 661 | 644 | -17 |
| 7. | Mieszkania (szt.) | 6 466 | 6 411 | -55 |
| 8. | Liczba mieszkańców | 22 791 | 22 564 | -227 |
| 9. | Liczba członków | 8 722 | 8 711 | -11 |
| 10. | Powierzchnia użytkowa zasobów ŁSM- stan faktyczny na 31.12.(m2) | 360 491 | 356 758 | -3 733 |
| 10.1 | w tym: lokali mieszkalnych ( z domami jednorodzinnymi) | 327 850 | 324 836 | -3 014 |
| 11. | Powierzchnia gruntów ( ha) | 65,7 | 66,9 | 1,2 |

W	roku 2011 powierzchnia zasobów lokalowych Spółdzielni uległa zmianie wskutek przekształceń własnościowych i działalności inwestycyjnej.

W roku 2011 nastąpił wyraźny spadek zainteresowania wyodrębnieniami lokali.

Wyodrębnione zostały na własność lokale mieszkalne, usługowe i garaże o łącznej powierzchni

5.555,0 m2 , zaś w roku 2010 o powierzchni  20.748 m2.

Powierzchnia lokali wydzielonych na odrębną własność w latach 2004-2011  wynosi 118.629  m2 ,co stanowi 25,0% powierzchni lokali administrowanych przez Spółdzielnię. Na dzień 31.12.2011 r. powierzchnia użytkowa zasobów ŁSM wynosiła 356.758 m2. Powierzchnia zasobów wyłączonych            z administrowania wynosiła 910,0 m2. Spółdzielnia administrowała  całością zasobów o powierzchni 474.477 m2.

Na koniec roku Spółdzielnia liczyła 8.711 członków, tj. o 11 członków mniej niż w 2010 roku.

Z ogólnej liczby 8.437 lokali mieszkalnych 6.221 to mieszkania na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 2.026 to odrębna własność, 181 to mieszkania lokatorskie, 9 mieszkań jest wynajmowanych.

W  dniu 31.12.2011 roku w zasobach administrowanych przez Spółdzielnię zamieszkiwały 22.564 osoby.

Liczba mieszkańców Łomży wynosiła  na koniec  2010 roku 63.221 ( brak jest dotychczas danych o liczbie mieszkańców Łomży w 2011 roku  ze względu na spis powszechny).

2. Przychody, koszty, wynik finansowy

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Wykonanie w 2010 r. | Plan na 2011 rok | Wykonanie w 2011 r. | % wykonania planu (F:E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Przychody ogółem | tys.zł | 37 451,0 | 37 666,8 | 37 192,8 | 98,7 |
| 2. | Koszty ogółem | tys.zł | 35 716,6 | 36 753,7 | 35 944,6 | 97,8 |
| 3. | Wynik finansowy na działalności gospodarczej Spółdzielni | tys.zł | 1 478,1 | 1 374,3 | 1 518,8 | 110,5 |
| 4. | Podatek dochodowy od osób prawnych | tys.zł | 256,3 | x | 266,6 | x |
| 5. | Wynik finansowy netto na działalności gospodarczej | tys.zł | 1221,8 | x | 1 252,2 | x |
| 6. | Zatrudnienie ( średnioroczne w przeliczeniu na etaty) | etaty | 73,3 | 81,0 | 73,0 | 90,1 |
| 7. | Wynagrodzenia | tys.zł | 3 332,5 | 3 435,5 | 3 290,6 | 95,8 |
| 8. | Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszów ogółem | tys.zł | 1 788,7 | x | 1 831,0 | x |
| 8.1 | z tego: lokale mieszkalne | tys.zł | 1 604,0 | x | 1 579,6 | x |
| 8.2 | w tym powyżej 3 m-cy | tys.zł | 1 052,7 | x | 1 169,0 | x |
| 8.3 | lokale usługowe | tys.zł | 184,7 | x | 251,4 | x |
| 8.4 | w tym powyżej 3 m-cy | tys.zł | 39,8 | x | 161,0 | x |

Fundusz remontowy

| 1. | Stan na 01.01. | tys.zł | 374,0 | x | 18,0 | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Wpływy łącznie z b.o. | tys.zł | 7 993,5 | 7 057,1 | 7 952,7 | 112,7 |
| 3. | Wydatki | tys.zł | 7 975,5 | 7 057,1 | 7 951,5 | 112,7 |
| 4. | Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | tys.zł | 18,0 | 0,0 | 1,2 | x |

3. Zadłużenie członków Spółdzielni

Zadłużenie z tytułu opłat czynszowych na dzień 31.12.2011 r. wynosiło 1.831,0 tys. zł, z tego:

- na lokalach mieszkalnych 1.579,6 tys. zł

- na lokalach użytkowych       251,4 tys. zł

Spółdzielnia wszczyna postępowanie windykacyjne  po stwierdzeniu dwumiesięcznej zaległości              w opłatach.

Dłużnik informowany jest pisemnie o wysokości zadłużenia i o konsekwencjach nie uregulowania zaległości w opłatach.

Odcinany jest dopływ ciepłej wody. Zmniejsza to tempo narastania zadłużenia, a w wielu przypadkach uciążliwość  spowodowana brakiem dostępu do ciepłej wody skłania mieszkańców do spłaty zadłużenia      i wnoszenia opłat na bieżąco.

Dostawa ciepłej wody jest wznawiana na wniosek dłużnika za odpłatnością, po spłacie zadłużenia.

W roku 2011 odcięty został dopływ ciepłej wody do 56 mieszkań. Do 26 mieszkań przywrócono dopływ ciepłej wody po spłacie długu.

Po 3 miesiącach niepłacenia czynszu Spółdzielnia składa  w sądzie wnioski o wydanie nakazów zapłaty.

Sprawy  dłużników zwlekających z wykonaniem nakazu zapłaty kierowane są do egzekucji komorniczej.

Dłużnicy wpisywani są do Krajowego Rejestru Długów. W roku 2011 wpisanych zostało do KRD 282 dłużników; po spłacie długów wykreślonych zostało 91 dłużników.

W przypadkach dużego zadłużenia i braku możliwości odzyskania należności w wyniku przeprowadzonej procedury windykacyjnej Spółdzielnia  sprzedaje  w drodze licytacji komorniczej lokale zasiedlone.

W przypadkach losowych niezawinionych przez członka możliwe jest wstrzymanie procesu windykacji      z jednoczesnym  rozłożeniem spłaty zaległości w ratach. Mieszkańcy informowani są o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy i o warunkach jego uzyskania.

Struktura zadłużenia z tytułu nieopłaconego czynszu za lokale mieszkalne, biorąc pod uwagę okres zalegania z opłatą przedstawia się na koniec 2011 r. jak niżej:

| Okres zadłużenia | Liczba dłużników ogółem na 31.12.2011 r. | % z kol.B do razem | Kwota zadłużenia w tys. zł | % z kol.D do razem | % liczba dłużników do liczby mieszkań (8.437) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Drobne kwoty i do 2 m-cy | x | x | 323,6 | 20,5 | x |
| 2 do 3 m-cy | 102 | 27,2 | 87,0 | 5,5 | 1,2 |
| Powyżej 3 m-cy | 273 | 72,8 | 1 169,0 | 74,0 | 3,2 |
| Razem | 375 | 100,0 | 1 579,6 | 100,0 | 4,4 |

W roku 2011 wykluczonych zostało za zadłużenie 12 członków. Postępowaniem związanym                         z pozbawieniem członkostwa objętych było 111 osób ( łącznie z wykluczonymi przed rokiem sprawozdawczym).

Dwie firmy– najemcy lokali usługowych – zadłużone są łącznie na kwotę 130,0 tys. zł.

Z firmami tymi zawarte zostało porozumienie o terminie spłaty zadłużenia.

4. Koszty działalności podstawowej w 2011 roku (w tys. zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | EKSPLOATACJA L.M.,L.USŁ.,GARAŻE |  | Zespół Usług Specjalistycznych |  | Razem koszty |  | % wyk. planu (kol. H:G) | Wpływy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan 2011 | Wykon. na 31.12.11 r. | Plan 2011 | Wykon. na 31.12.11 r. | w 2011 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Plan (kol.C+E) | Wykon. (kol.D+F) |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |  |
| 1. | Podatki i opłaty za nieruchomości | 810,0 | 836,3 | x | x | 810,0 | 836,3 | 103,2 |  |
| 2. | Ubezpieczenie budynków | 133,0 | 181,8 | x | x | 133,0 | 181,8 | 136,7 |  |
| 3. | Energia elektryczna | 520,0 | 554,2 | x | x | 520,0 | 554,2 | 106,6 |  |
| 4. | Konserwacje | 1 270,0 | 1 853,2 | x | x | 1 270,0 | 1 853,2 | 145,9 |  |
| 5. | Sprzątanie posesji | 847,0 | 853,6 | x | x | 847,0 | 853,6 | 100,8 |  |
| 6. | Koszty administrowania | 3 900,0 | 3 884,6 | x | x | 3 900,0 | 3 884,6 | 99,6 |  |
| 7. | Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna | 50,0 | 50,0 | x | x | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| 8. | Prowizje | 250,0 | 237,6 | x | x | 250,0 | 237,6 | 95,0 |  |
| 9. | Wynik finansowy z poprzedniego roku | x | 58,5 | x | x | x | 58,5 | x |  |
| 10. | Mienie Spółdzielni | 650,0 | 473,4 | x | x | 650,0 | 473,4 | 72,8 |  |
| 11. | Amortyzacja budynków lokali użytkowych wolnostojących | 110,0 | 108,7 | x | x | 110,0 | 108,7 | 98,8 |  |
| 12. | Usługi transportowe, PFRON, naprawa maszyn, inne koszty | 111,0 | 187,0 | 10,0 | 44,2 | 121,0 | 231,2 | 191,1 |  |
| 13. | Płace pracowników Zespołu Usług Specjalistycznych ( ZUS) | x | x | 615,7 | 601,7 | 615,7 | 601,7 | 97,7 |  |
| 14. | Narzuty na płace prac. ZUS | x | x | 112,7 | 102,2 | 112,7 | 102,2 | 90,7 |  |
| 15. | Amortyzacja, ubezpieczenie majątku, pozostałe koszty ZUS | x | x | 63,0 | 79,2 | 63,0 | 79,2 | 125,7 |  |
| 16. | Energia elektryczna, c.o., paliwo ZUS | x | x | 60,0 | 81,7 | 60,0 | 81,7 | 136,2 |  |
| 17. | Materiały, bhp ZUS | x | x | 24,0 | 28,5 | 24,0 | 28,5 | 118,8 |  |
| 18. | Materiały do wykonania remontów ZUS | x | x | 600,0 | 718,5 | 600,0 | 718,5 | 119,8 |  |
| 19. | Konserwacje lokali własnych, nieruchomości i mienia | x | x | 50,0 | 36,7 | 50,0 | 36,7 | x |  |
| 20. | Fundusz remontowy -odpis | 6 712,1 | 6 683,8 | x | x | 6 712,1 | 6 683,8 | 99,6 |  |
| 21. | Energia cieplna ( c.o. +c.c.w.) | 12 900,0 | 12 344,1 | x | x | 12 900,0 | 12 344,1 | 95,7 |  |
| 22. | Kanalizacja i woda | 4 313,0 | 4 220,1 | x | x | 4 313,0 | 4 220,1 | 97,8 |  |
| 23. | Wywóz śmieci | 1 608,1 | 1 591,3 | x | x | 1 608,1 | 1 591,3 | 99,0 | 1 591,3 |
| 24. | Konserwacja domofonów | 191,2 | 170,0 | x | x | 191,2 | 170,0 | 88,9 | 191,7 |
| 25. | Sprzątanie klatek schodowych | 642,9 | 651,5 | x | x | 642,9 | 651,5 | 101,3 | 652,0 |
| 26. | Dźwigi | 200,0 | 153,9 | x | x | 200,0 | 153,9 | 77,0 | 201,1 |
| 27. | Razem ( w.1 do 26 ) | 35 218,3 | 35 093,6 | 1 535,4 | 1 692,7 | 36 753,7 | 36 786,3 | 100,1 | x |
| 28. | Pozostałe koszty finansowe | x | x | x | x | x | 56,0 | x |  |
| 29. | Przerób konserwatorów na rzecz eksploatacji | x | x | x | x | x | -977,8 | x |  |
| 30. | Rozliczenie kosztów nie dot. roku sprawozdawczego | x | x | x | x | x | -386,9 | x | x |

W kosztach działalności podstawowej 95 % stanowią koszty eksploatacji lokali mieszkalnych

i użytkowych, a 5,0 % koszty działalności Zespołu Usług Specjalistycznych, który świadczy usługi na rzecz zasobów ŁSM w branżach: stolarskiej, drogowej, ślusarskiej, zieleniarskiej i transportowej.

5. Koszty eksploatacji lokali w 2011 r. ( w tys. zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Lokale mieszkalne |  |  | Lokale usługowe i garaże |  |  | Razem plan (C+F) | Razem wykonanie (D+G) | % wyko- nania planu (J:I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan 2011 | Wykon. na 31.12.11 r. | % wykonania planu | Plan 2011 | Wykon. na 31.12.11 r. | % wykonania planu |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1. | Podatki i opłaty za nieruchomości | 362,0 | 374,4 | 103,4 | 448,0 | 461,9 | 103,1 | 810,0 | 836,3 | 103,2 |
| 2. | Ubezpieczenie budynków | 125,9 | 174,3 | 138,4 | 7,1 | 7,5 | 105,6 | 133,0 | 181,8 | 136,7 |
| 3. | Energia elektryczna | 454,5 | 488,0 | 107,4 | 65,5 | 66,2 | 101,1 | 520,0 | 554,2 | 106,6 |
| 4. | Konserwacje | 1 103,6 | 1 397,0 | 126,6 | 166,4 | 456,2 | 274,2 | 1 270,0 | 1 853,2 | 145,9 |
| 5. | Sprzątanie posesji | 774,2 | 790,9 | 102,2 | 72,8 | 62,7 | 86,1 | 847,0 | 853,6 | 100,8 |
| 6. | Koszty administrowania | 3 545,1 | 3 574,2 | 100,8 | 354,9 | 310,4 | 87,5 | 3 900,0 | 3 884,6 | 99,6 |
| 7. | Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | x | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 8. | Prowizje | 250,0 | 237,6 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | x | 250,0 | 237,6 | 95,0 |
| 9. | Wynik finansowy z poprzedniego roku | x | 0,0 | x | x | 58,5 | x | x | 58,5 | x |
| 10. | Mienie Spółdzielni | 598,0 | 417,7 | 69,8 | 52,0 | 55,7 | 107,1 | 650,0 | 473,4 | 72,8 |
| 11. | Amortyzacja budynków lokali użytkowych wolnostojących | 0,0 | 0,0 | x | 110,0 | 108,7 | 98,8 | 110,0 | 108,7 | 98,8 |
| 12. | Usługi transportowe, PFRON, naprawa maszyn, inne koszty | 98,2 | 170,1 | 173,2 | 12,8 | 16,9 | 132,0 | 111,0 | 187,0 | 168,5 |
| 13. | Razem eksploatacja bieżąca ( w. 1 do 12 ) | 7 361,5 | 7 674,2 | 104,2 | 1 289,5 | 1 604,7 | 124,4 | 8 651,0 | 9 278,9 | 107,3 |
| 14. | Fundusz remontowy -odpis | 6 518,2 | 6 540,2 | 100,3 | 193,9 | 143,6 | 74,1 | 6 712,1 | 6 683,8 | 99,6 |
| 15. | Energia cieplna ( c.o. +c.c.w.) | 12 295,0 | 11 900,5 | 96,8 | 605,0 | 443,6 | 73,3 | 12 900,0 | 12 344,1 | 95,7 |
| 16. | Woda i kanalizacja | 4 250,0 | 4 149,5 | 97,6 | 63,0 | 70,6 | 112,1 | 4 313,0 | 4 220,1 | 97,8 |
| 17. | Wywóz śmieci | 1 410,0 | 1 399,7 | 99,3 | 198,1 | 191,6 | 96,7 | 1 608,1 | 1 591,3 | 99,0 |
| 18. | Konserwacja domofonów | 191,2 | 168,8 | 88,3 | 0,0 | 1,2 | x | 191,2 | 170,0 | 88,9 |
| 19. | Sprzątanie klatek schodowych | 642,9 | 651,4 | 101,3 | 0,0 | 0,1 | x | 642,9 | 651,5 | 101,3 |
| 20. | Dźwigi | 196,3 | 148,7 | 75,8 | 3,7 | 5,2 |  | 200,0 | 153,9 | 77,0 |
| 21. | OGÓŁEM (w.13 do 20) | 32 865,1 | 32 633,0 | 99,3 | 2 353,2 | 2 460,6 | 104,6 | 35 218,3 | 35 093,6 | 99,6 |

Podatki i opłaty za nieruchomości naliczane są wg stawek uchwalanych przez Radę Miasta Łomża i przekazywane do budżetu miasta.

Koszty energii elektrycznej dotyczą oświetlenia klatek schodowych, piwnic, wejść, placów, parkingów, zasilania systemów monitorujących, zasilania napędów bram itp.

Sprzątanie posesji obejmuje zespół czynności związanych z utrzymaniem terenów i piwnic, m.in. usuwanie śmieci i chwastów, koszenie trawy, strzyżenie krzewów, sprzątanie liści, odśnieżanie, itp.

Koszty administrowania są to nakłady na utrzymanie zasobów ludzkich i materialnych przeznaczonych do obsługi członków i ich lokali oraz mienia Spółdzielni i mienia wspólnego.

Koszty konserwacji są to nakłady na utrzymanie zasobów, nie zaliczane do remontów. A więc  wszelkie wydatki na naprawy bieżące dachów, elewacji, chodników, dróg osiedlowych, stały dozór

instalacji, usuwanie usterek i awarii oraz przeglądy wentylacji, instalacji elektrycznej i gazowej, do przeprowadzania których jesteśmy zobowiązani przepisami prawa budowlanego.

Prowizje są to koszty obsługi członków wpłacających gotówką do Spółdzielni należności za lokale za pośrednictwem banków i poczty.

W ramach działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej finansowane są imprezy sportowe, okolicznościowe i kulturalne.

Koszty energii cieplnej i wpłacone zaliczki zostały rozliczone.

Zwrócono nadpłaty 6801użytkownikom lokali na kwotę 1.532 tys. zł i obciążono 1500 użytkowników lokali  dopłatami na kwotę 255,7 tys. zł.

6. Rozliczenie kosztów eksploatacji bieżącej na 1 m2 powierzchni użytkowej lokali

mieszkalnych (w budynkach  wielorodzinnych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty w latach |  | Koszt w zł na 1 m2 miesięcznie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
|  |  | tys. zł |  | zł |  |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Podatki i opłaty za nieruchomości | 363,00 | 365,00 | 0,07 | 0,07 |
| 2. | Mienie Spółdzielni | 555,30 | 412,60 | 0,11 | 0,08 |
| 3. | Ubezpieczenie budynków | 136,50 | 172,80 | 0,03 | 0,03 |
| 4. | Energia elektryczna | 457,60 | 486,20 | 0,09 | 0,10 |
| 5. | Sprzątanie posesji | 734,30 | 781,00 | 0,15 | 0,15 |
| 6. | Konserwacje | 1170,90 | 1387,00 | 0,23 | 0,27 |
| 7. | Usługi transportowe , naprawa maszyn, PFRON, pozostałe koszty | 103,90 | 170,10 | 0,02 | 0,03 |
| 8. | Prowizje bankowe | 251,20 | 237,60 | 0,05 | 0,05 |
| 9. | Koszty administrowania | 3498,60 | 3555,90 | 0,69 | 0,70 |
| 10. | Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna | 24,30 | 50,00 | 0,00 | 0,01 |
| 11. | Eksploatacja bieżąca ( w. 1 do 9 +w.10) | 7479,60 | 7618,20 | 1,44 | 1,50 |
| 12. | Stawka płacona przez członków Spółdzielni w zł na 1 m2 p.u. miesięcznie | x | x | 1,35 | 1,35 |
| 13. | Średnioroczna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych administrowanych przez ŁSM (w m2) | 420 106,00 | 422 582,80 | x | x |

Koszty eksploatacji bieżącej lokali mieszkalnych były wyższe od planowanych o 312,7 tys. zł głównie z tytułu większych nakładów finansowych na konserwacje.

Przeciętny koszt eksploatacji bieżącej 1 m2 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wyniósł w 2011 roku 1,50 zł. Stawka opłaty eksploatacyjnej wynosiła 1,35 zł/m2/m-c.

Różnica pomiędzy stawką opłaty eksploatacyjnej  a przeciętnym kosztem eksploatacji bieżącej w kwocie 0,15 zł/m2/m-c została sfinansowana środkami ŁSM w Łomży– do rozliczenia w latach następnych.

7. Zadania remontowe zrealizowane w 2011 roku.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wydatki w tys.zł |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 r. | 2010 r. |
| A | B | C | D |
| 1. | Ocieplenie ścian zewnętrznych: Długa 1 docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana płyt betonowych na balkonach, remont barierek, wykonanie izolacji balkonów - II etap Wiejska 4 docieplenie ścian zewnętrznych, remont balkonów, remont dachu, ocieplenie stropodachu Dworna 23 A docieplenie ścian zewnętrznych, remont balkonów, remont dachu, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, przebudowa kominów wentylacyjnych Polowa 17 wymiana ocieplenia 1 szczytu Polowa 35 wymiana ocieplenia 2 szczytów Boh.M.Cassino 2 wymiana ocieplenia 1 szczytu Boh.M.Cassino 3 wymiana ocieplenia 1 szczytu Pl.Niepodległ. 15 wymiana ocieplenia 1 szczytu Reymonta 5 docieplenie ściany z balkonami i szczytowych, daszki nad balkonami ostatniej kondygnacji, wymiana balkonów- etap II Spółdzielcza 30 docieplenie ściany z balkonami i loggiami, przebudowa ocieplenia ścian szczytowych, remont podłoży balkonów i loggii, remont balustrad z wymianą osłon betonowych, daszki nad balkonami ostatniej kondygnacji wzmocnienie płyt OWT Chopina 3 docieplenie ściany z balkonami i szczytowych, remont podłoży balkonów, remont balustrad z wymianą osłon betonowych, daszki nad balkonami ostatniej kondygnacji wzmocnienie płyt OWT Słowackiego 2 docieplenie ściany z balkonami, przebudowa ocieplenia ścian szczytowych, remont podłoży balkonów, remont balustrad z wymianą osłon betonowych, daszki nad balkonami ostatniej kondygnacji wzmocnienie płyt OWT Kołłątaja 4 ocieplenie ścian podłużnych, piwnic, stropodachu wentylowanego, kominów wentylacyjnych, wiatrołapu, zamontowanie drzwi zewn. ciepłych a istniejące zamontować jako 2-gie w wiatrołapie, wymiana okien na klatkach i piwnicznych, remont posadzek loggii i balustrad, remont klatek (malowanie, modernizacja instalacji oświetleniowej, przebudowa balustrad, ułożenia terakoty do wysokości parteru, wraz z podestem), mycie elewacji 1-go szczytu, naprawa ocieplenia 2-go szczytu, malowanie blachy osłonowej, wzmocnienie płyt OWT Kołłątaja 6 ocieplenie: ścian podłużnych, piwnic, stropodachu wentylowanego, kominów wentylacyjnych, wiatrołapu, zamontowanie drzwi zewnętrznych ciepłych, montaż drugich drzwi w wiatrołapie, wymiana części okien na klatkach i okien piwnicznych, remont posadzek loggii i balustrad, ułożenia terakoty do wysokości parteru wraz z podestem, naprawa ocieplenia 2-go szczytu, wzmocnienie płyt OWT Małachowskiego 3 ocieplenie: ścian podłużnych, stropodachu wentylowanego, kominów wentylacyjnych, usprawnienie wentylacji ostatnich kondygnacji, zamontowanie drzwi zewnętrznych ciepłych, montaż drugich drzwi w wiatrołapie, wymiana okien na klatkach i piwnicznych, remont posadzek loggii, balkonów i balustrad, remont klatek (malowanie, modernizacja instalacji oświetleniowej, przebudowa balustrad, ułożenia terakoty do wysokości I piętra, wraz z podestem), wymiana witrokoloru nad lokalami użytkowymi, ułożenie płytek elewacyjnych na wysokości parteru, daszki na balkonami ostatniej kondygnacji, nad wejściami do klatek i nad wejściem do loka. użytkowego od strony południowej, wzmocnienie płyt OWT Małachowskiego 5 ocieplenie: ścian podłużnych, stropodachu wentylowanego, kominów wentyl., usprawnienie wentylacji ostatnich kondygnacji, zamontowanie drzwi zewn. ciepłych a istniejące zamontować jako 2-gie w wiatrołapie, wymiana okien na klatkach i piwnicznych, remont posadzek loggii i balustrad, ułożenia terakoty do wysokości I piętra, wraz z podestem, wymiana witrokoloru nad lokalami użytkowymi, ułożenie płytek elewacyjnych na wysokości parteru, daszki nad wejściami do klatek wzmocnienie płyt OWT- I etap Niemcewicza 2 ocieplenie budynku, przebudowa wiatrołapów, naprawa schodów - etap III Prusa 1 docieplenie ściany z balkonami i loggiami, ścian szczytowych, wymiana posadzek loggii i balkonów, remont balustrad z wymianą osłon betonowych, wymiana okien piwnicznych., daszki nad balkonami, naprawa posadzki w piwnicy, remont schodów przed wejściami do budynku, wzmocnienie płyt OWT Prusa 2 docieplenie ściany z loggiami i jednej ściany szczytowej, przebudowa ocieplenia drugiego szczytu, wymiana posadzek loggii, remont balustrad z wymianą osłon betonowych, wymiana okien na klatkach i w piwnicach - I etap Prusa 4 docieplenie ściany z loggiami, przebudowa ocieplenia ścian szczytowych, wymiana posadzek loggii, remont balustrad, wymiana okien na klatkach i w piwnicach - I etap Prusa 6 docieplenie ścian podłużnych z loggiami, przebudowa ocieplenia szczytów na ociepl. styropianem- do gr. 12 cm naprawa posadzek loggii, wymiana balustrad, wymiana okien w piwnicach, usprawnienie wentylacji, krycie dachu papą 1x - II etap Staffa 16 docieplenie ściany z balkonami, przebudowa ocieplenia ścian szczytowych, wymiana posadzek balkonów, remont balustrad, wymiana okien w piwnicach, daszki nad balkonami ostatniej kondygnacji - I etap Staffa 20 docieplenie ścian podłużnych z balkonami, przebudowa ocieplenia szczytów na ociepl. styropianem- do gr. 12 cm naprawa posadzek loggii i balkonów , montaż daszków nad balkonami, wymiana okien w piwnicach, usprawnienie wentylacji, ocieplenie stropodachu | 4423,7 | 4603,5 |
| 2. | Remont elewacji Piękna 7 remont ocieplenia szczytów Bema 9 garaże remont ocieplenia szczytów | 41,8 | 30,9 |
| 3. | Roboty drogowe, place zabaw Piękna 18 wymiana nawierzchni chodnika zatoki parkingowej Piękna montaż urządzeń sportowych Wiejska 5 wjazd i miejsca postojowe Kopernika – 7A garaże segm.A wymiana nawierzchni dojazdu do garaży Słowackiego 11 wymiana nawierzchni chodnika (wzdłuż budynku i w szczycie) Wyszyńskiego montaż urządzeń sportowych Żeromskiego 1 budowa parkingu z dojazdem, chodniki, nasadzenie zieleni Staffa 6 wymiana nawierzchni parkingu (miejsca postojowe z dojazdem) wraz z dobudową nowych miejsc Staffa 10 wymiana nawierzchni parkingu (miejsca postojowe z dojazdem) wraz z dobudową nowych miejsc Prusa montaż urządzeń sportowych, roboty ziemne przed montażem i pod górkę saneczkową, Kołłątaja 1,3,5,7,9,11 wymiana nawierzchni chodników i ciągów pieszo-jezdnych Przykoszarowa 9E- garaże przełożenie nawierzchni z kostki polbruk Konst.3 Maja montaż urządzeń sportowych Niemcewicza 10 wykonanie schodów, roboty ziemne nasypu, renowacja trawników, montaż barierek przy schodach | 652,5 | 342,8 |
| 4. | Remont klatek schodowych, wiatrołapów, wymiana drzwi i roboty towarzyszące: Boh.M. Cassino 4 klatki, pomieszczenie piwnic, wymiana okien i drzwi, wyrównanie posadzek w korytarzach piwnic, ocieplenie wiatrołapów Senatorska 3A wykucie otworów i wstawienie okien piwnicznych Słowackiego 11 klatki, pomieszczenia piwnic, wymiana okien na klatkach i piwnicznych, wymiana drzwi wejściowych Spółdzielcza 29 klatki, pomieszczenia piwnic Moniuszki 2 klatki, pomieszczenia piwnic, wymiana okien na klatkach i w piwnicach Konst.3 Maja 2B klatki, wymiana 2-gich drzwi, wymiana części witryn drewnianych na aluminiowe, zamurowanie części otworów z witrynami w wiatrołapach, modernizacja instalacji oświetleniowej, płukanie wymienników Żeromskiego 4 klatki, zamiana drzwi (zewnętrzne jako 2-gie w wiatrołapie) a zewnętrzne wykonane ciepłe, wymiana okien w piwnicach, modernizacja instalacji oświetleniowej, przebudowa balustrad, instalacja 24V w bokówkach | 983,1 | 1128,6 |
| 5. | Remont dachów z ocieplaniem Konstytucji 3 Maja 4 1-krotne krycie dachu papą termozgrzewalną Konstytucji 3 Maja 9 pokrycie części dachu papą wraz z ociepleniem Piłsudskiego- garaże segment I 1-krotne krycie dachu papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich i rur spustowych Małachowskiego 7 pokrycie części dachu papą wraz z ociepleniem Przykoszarowa 37 częściowe pokrycie dachu papą Niemcewicza 6 częściowe pokrycie dachu papą | 63,4 | 175,0 |
| 6. | Dźwigi - remont, modernizacja Moniuszki 6 modernizacja 3 dźwigów Mickiewicza 12 remont dźwigu Żeromskiego 2 modernizacja 3 dźwigów | 788,2 | 590,3 |
| 9. | Wymiana stolarki - koszty montażu ( 614 okien ) | 79,7 | 107,4 |
| 10. | Drobne roboty w różnych branżach | 289,8 | 147,0 |
| 11. | Remont domofonów | 6,9 | 15,4 |
| 12. | Modernizacja instalacji z.w. i c.c.w , wentylacji, oświetlenia Piękna 1 wykonanie instalacji oświetleniowej 24V w komórkach lokatorów i na korytarzach piwnic Piękna 13 wykonanie instalacji oświetleniowej 24V w komórkach lokatorów i na korytarzach piwnic Boh.M.Cassino 2 wymiana rur poziomych z.w.,c.w w piwnicy), montaż zaworów podpionowych c.o. na pionach łazienkowych Słowackiego 3,4,7 i Broniewskiego 3 wymiana po 2 ciepłomierze i 2 wodomierze w 4 budynkach Konstyt.3 Maja 2 remont instalacji elektrycznej w budynkach warsztatowym i biurowym - etap I Śniadeckiego wymiana lamp oświetleniowych | 302,1 | 427,1 |
| 13. | Wymiana wodomierzy | 320,3 | 326,1 |
| 14. | RAZEM | 7 951,5 | 7 975,5 |

CZĘŚĆ III. Kierunki działalności Spółdzielni

- Główne kierunki działalności ŁSM w Łomży na 2012/2013 rok (projekt)

1. Kontynuowanie termomodernizacji budynków, w tym:  ocieplanie ścian

i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwi do klatek schodowych, remontowanie  wiatrołapów, montowanie urządzeń sterujących i pomiarowych centralnego ogrzewania w celu racjonalizacji zużycia ciepła z zachowaniem komfortu cieplnego.

2. Prowadzenie inwestycji:

a/ rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Broniewskiego 1A,

b/ przygotowywanie nowych inwestycji zgodnie z możliwościami i popytem na lokale  mieszkalne               i usługowe ze szczególnym uwzględnieniem niezabudowanych terenów Spółdzielni lub terenów sąsiadujących,

c/ podejmowanie działań w celu pozyskania terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

3. Realizowanie zadań prowadzących do poprawy komfortu zamieszkiwania,

w tym bezpieczeństwa na osiedlach:

a/ remont i rozbudowa ciągów komunikacyjnych: dróg, chodników, parkingów i placów zabaw,

b/ budowa otwartych siłowni na  terenach Spółdzielni,

c/ renowacja klatek schodowych,

d/ współpraca ze służbami państwowymi i samorządowymi, radami osiedli oraz szkołami i innymi instytucjami na  rzecz poprawy bezpieczeństwa na osiedlach.

8.Wykaz zadań remontowych planowanych na 2012 rok

| Lp. | Zakres rzeczowy remontów Adres remontowanych obiektów |  |  | OSIEDLE |  |  |  |  |  | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Centrum |  | # Jantar |  | Adm. 3 |  |  |
|  |  |  |  | Liczba obiektów |  |  |  |  |  |  |
| A | B |  |  | C |  | D |  | E |  | F |
| 1. | Remont dachów, ocieplenie stropów, ocieplenie dachów |  |  | 3 |  | 0 |  | 2 |  | 5 |
|  | Piękna 11, Piękna 13, Al. Legionów 5 Przykoszarowa 37, Piłsudskiego – garaże 50-60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Remont klatek schodowych, wiatrołapów, wymiana drzwi, okien, roboty towarzyszące |  |  | 11 |  | 2 |  | 2 |  | 15 |
|  | ###### Polowa 11, ( Polowa 17, Polowa 33, Polowa 35 – wymiana okien na kl. schodowych) Piękna 10,12,14,16,18,20,22 –wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe , wykonanie daszków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Słowackiego 6, Słowackiego 9, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konstytucji 3 Maja 1, Konstytucji 3 Maja 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ocieplenie ścian zewnętrznych , dobudowa wiatrołapów: Długa 18, Dworna 1 ( I etap) |  |  | 2 |  | 5 |  | 13 |  | 20 |
|  | Reymonta 6 (I etap), Reymonta 7, Moniuszki 12, Chopina 2, Mickiewicza 12 ( I etap) ______________________________________________________ Prusa 2,4 ( II etap), Prusa 5, Staffa 16 (II etap), Żeromskiego 4 , (Żeromskiego 1a,1b, Prusa 10 - naprawa loggii) Niemcewicza 6 – I etap, Niemcewicza 8 - I etap, , Niemcewicza 10 - I etap, Niemcewicza 12 - I etap, Małachowskiego 5- II etap, hydrofornia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Roboty drogowe: ( parkingi, drogi, chodniki, place zabaw ) w sąsiedztwie niżej wymienionych budynków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Centrum : Polowa 33 – 35 – parking , remont placu zabaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Jantar Słowackiego 9,10,11 - modernizacja placu zabaw, Moniuszki 10 -12 - wymiana nawierzchni chodnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Adm.Nr 3 Prusa 17,19 – remont i wykonanie nowych: ulicy, parkingu, chodników Zakup i montaż terenowych urządzeń sportowych Kołłątaja 1,3,5,7,9,11 – wymiana nawierzchni chodników – II etap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Remont elewacji budynków: Stacha Konwy 8 – wymiana ocieplenia szczytów i ukształtowanie terenu | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| 6. | Remont instalacji zw., co. i c.c.w. i elektrycznej Konstytucji 3 Maja 2 – kontynuacja remontu instalacji elektrycznej Kołłątaja – oświetlenie terenu – wymiana lamp Przykoszarowa- garaże – remont instalacji elektrycznej pomiarowej Żeromskiego 1 i 1A – wymiana hydroforów | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  |
| 7. | Modernizacja dźwigów: Spółdzielcza 31, Prusa 10 |  | 0 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  |
| 8. | Wymiana wodomierzy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Montaż stolarki okiennej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CZĘŚĆ IV. SPRAWY WAŻNE DLA PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI

ZASOBÓW.

1.Energia cieplna.

1.1.Udostępnianie lokali do odczytu podzielników.

Corocznie od drugiej dekady maja do końca czerwca odczytywane są wskazania podzielników kosztów centralnego ogrzewania. Mieszkańcy informowani są o terminie odczytów poprzez ogłoszenia umieszczane na klatkach schodowych. Informacja ta dostępna jest również na stronie internetowej Spółdzielni (lsm.lomza.pl) , można ją także uzyskać telefonicznie w administracjach  osiedli ( Centrum   86 2165678, Jantar 86 2152621, Konstytucji i Górka Zawadzka 86 2152631 i  w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (86 2152607, 86 2152681).

Regulamin gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali nakłada obowiązek udostępnienia lokalu w celu przeprowadzenia odczytu wskazań podzielników kosztów centralnego ogrzewania i określa zasady rozliczeń w przypadku nie udostępnienia lokalu:

„W przypadku nie udostępnienia lokalu do przeprowadzenia odczytu wskazań podzielników kosztów centralnego ogrzewania wartość odczytu – ilość odparowanej cieczy dla lokalu nieudostępnionego przyjmuje się w największej liczbie kresek odczytanych w takim samym lokalu w rozliczanej nieruchomości.”

W interesie użytkownika jest udostępnienie lokalu do odczytu. Konsekwencje nie udostępnienia lokalu to:

1.Rozliczenie według największej liczby odczytanych kresek.

2.Zaliczka na centralne ogrzewanie w nowym okresie rozliczeniowym, liczona jest na podstawie kosztów przypadających na lokal w zakończonym okresie rozliczeniowym. W tym przypadku będzie to koszt ustalony zgodnie z postanowieniami regulaminu.

1.2. Opomiarowanie – nowe techniki sterowania i odczytu.

W bieżącym roku kontynuujemy wprowadzanie nowych systemów regulujących  centralne ogrzewanie.   W części budynków planujemy zamontować elektroniczne podzielniki kosztów z modułem radiowym, wchodzące w skład systemu ADAPTERM (inteligentny system rejestracji ciepła z funkcją oszczędzania) firmy Techem. System zapewnia:

- odczyt podzielników drogą radiową (bez wchodzenia do lokalu),

- rejestrację wszelkich prób manipulacji podzielnikiem,

- sprawdzenie podzielnika w czasie rzeczywistym,

- racjonalizację zużycia ciepła, a przez to oszczędności - system „zbiera” dane z podzielników                   ( temperatura grzejnika i temperatura pomieszczenia ) i w zależności od zapotrzebowania reguluje dostawą ciepła.

W budynkach z ciepłomierzami zamierzamy montować urządzenia eGain. Jest to system regulujący pracą węzła cieplnego z wykorzystaniem prognozy pogody uwzględniający temperaturę                            w pomieszczeniach. W dwóch mieszkaniach w budynku zamontowane będą czujniki wysyłające informację o temperaturze   i wilgotności. eGain otrzymując informację o przewidywanej pogodzie

i o warunkach panujących   w lokalach reguluje pracą węzła w taki sposób, aby przy zmiennych warunkach pogodowych zapewnić mieszkańcom taki sam komfort cieplny.

2. Indywidualne stawki opłat eksploatacyjnych.

Przepisy prawa nakładają na spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek indywidualizacji wszelkich opłat związanych z utrzymaniem lokali.

Zgodnie z art.4. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U.03.119.1116 z późn. zm.) osoby, którym przysługują prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć    w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Podstawą do ustalenia indywidualnych stawek opłaty eksploatacyjnej są przychody i koszty zaewidencjonowane na kontach poszczególnych nieruchomości ( budynków).

Koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości są zróżnicowane. Zależą one między innymi od:

- zużycia energii elektrycznej ( każda nieruchomość ma licznik energii elektrycznej zużywanej

na potrzeby wspólne ),

- podatków i opłat za nieruchomości ( podatek gruntowy, podatek od nieruchomości, opłata          za wieczyste użytkowanie),

- wydatków na konserwacje ( instalacji wod.-kan., c.o. i c.c.w.u, elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej, ciągów komunikacyjnych, dźwigów, placów zabaw, stolarki okiennej i drzwiowej

na klatkach schodowych i w piwnicach, dachów, klatek schodowych ),

- wydatków na utrzymanie terenów zielonych, na odśnieżanie,

- wydatków na monitoring.

Znaczący udział w kosztach utrzymania nieruchomości mają wydatki na  konserwacje.  Stanowią one nawet 30%  kosztów eksploatacji bieżącej.

Część kosztów generują przeglądy techniczne i konserwacje systematycznie wykonywane zgodnie          z przepisami prawa budowlanego, jednak znacząca część nakładów konserwacyjnych, pomijając przypadki awarii, przypada na roboty związane z usuwaniem uszkodzeń i zniszczeń.

Kosztowne są zwłaszcza renowacje elewacji i ścian klatek schodowych szpeconych napisami                    i przypalanych, naprawy drzwi wejściowych, dźwigów osobowych, klap dymowych, wyposażenia placów zabaw, ławek niszczonych przez mieszkańców.

Spółdzielnia będąc administratorem nieruchomości ma obowiązek usuwać skutki dewastacji, ale jednocześnie dana nieruchomość obciążana jest kosztami napraw.

Po rozliczeniu kosztów i przychodów poszczególnych nieruchomości za okres kilkuletni   ( począwszy od 2010 roku)  ustalone zostaną indywidualne stawki opłaty eksploatacyjnej.

Apelujemy do Państwa o zdecydowane reagowanie w przypadkach niszczenia wspólnego mienia. Koszty naprawy uszkodzonych elementów budynków i ich wyposażenia, placów zabaw

i innych urządzeń infrastruktury obciążają wszystkich mieszkańców danej nieruchomości.

3. Komunikaty.

3.1. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży przyjmuje interesantów

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Al. Legionów 7b w Łomży.

W celu określenia terminu prosimy o kontakt pod numerem (86) 215 – 26 –75.

3.2. Meldunki

Przypominamy mieszkańcom o obowiązku zgłaszania do administracji osiedli osób zameldowywanych,  jak również wymeldowywanych z naszych zasobów. Właściciele mieszkań wynajmujący swoje lokale winni w administracji osiedla złożyć  oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych.

3.3. Prowizje.

W celu zmniejszenia kosztów eksploatacji  lokali Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży od dnia 01 stycznia 2013 roku  nie będzie ponosić kosztów obsługi wpłat gotówkowych na rachunki Spółdzielni, dokonywanych przez użytkowników lokali.

Aktualnie znacząca liczba mieszkańców ŁSM dokonuje opłat wykorzystując Internet lub stałe zlecenia bankowe, a więc sama ponosi koszty opłat czynszowych. Jednocześnie nieodpłatnie przyjmowane  są wpłaty gotówkowe na rzecz Spółdzielni  ( bez prowizji ) przez Bank Spółdzielczy w Łomży  w swojej siedzibie przy  Al. Legionów 5 oraz we wszystkich oddziałach i punktach kasowych,

tj. w  punkcie kasowym przy ul. Konstytucji 3 Maja 2 ( w budynku administracji osiedla ) i w punkcie kasowym przy ul. Sybiraków 22,  lokal nr 3.

Na blankietach wpłat  w książeczce opłat czynszowych  podajemy numery dwóch rachunków.

Wypełniając blankiet należy wpisać numer jednego z podanych rachunków i nazwę właściwego banku.

Prosimy również o prawidłowe wpisywanie w treści przekazów indywidualnych numerów ewidencyjnych.  Poprawnie wpisany numer ewidencyjny umożliwia sprawne zaewidencjonowanie wpłaty  na Państwa  koncie w Spółdzielni.

Ryszard Ślązak

Członek Zarządu ŁSM

Główny Specjalista ds. Ekonomicznych

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

- 18-400 Łomża

- Al. Legionów 7b

Numery telefonów

Zgłaszanie awarii po godzinach pracy     	(86) 215-26-31 ;  694 430 631

Awarie i usterki w godzinach pracy należy zgłaszać w administracjach osiedli.

Administracja osiedla „Centrum”

Przyjmowanie zgłoszeń,

dodatki mieszkaniowe			(86) 216-5678

Kierownik					(86) 215-2610

Administrator osiedla, zarządzanie usługami

Konserwatorskimi, wymiana stolarki		(86) 215-2614

Rozliczenia mediów				(86) 215-2613

Rozliczenia lokali, wymiana stolarki,		(86) 215-2612

windykacja zadłużenia

Administracja osiedla „Jantar”

Przyjmowanie zgłoszeń,

dodatki mieszkaniowe			(86) 215-2621

Kierownik					(86) 215-2620

Administrator osiedla,

windykacja zadłużenia			(86) 215-2625

Rozliczenia mediów				(86) 215-2623

Zarządzanie usługami konserwatorskimi,	(86) 215-2622

wymiana stolarki

Administracja osiedla „Nr 3”

Przyjmowanie zgłoszeń,

dodatki mieszkaniowe			(86) 215-2631

Kierownik					(86) 215-2630

Administrator osiedla,

windykacja zadłużenia			(86) 215-2635

Rozliczanie mediów			          	(86) 215-2638

Zarządzanie usługami konserwatorskimi	(86) 215-2636

Wymiana stolarki				(86) 215-2637

Sekretariat zarządu ŁSM			(86) 216-5266

# Sekcja rozliczeń i sprzedaży

-zużycie wody				(86) 216-4921 (w godz. 7:15 – 9:15)

-lokale usługowe				(86) 215-2661

Dział księgowości – czynsze			(86) 215-2608 ( os. Centrum i Konstytucji )

(86) 215 2609 ( os. Jantar i Górka Zawadzka )

##### Dział członkowsko-mieszkaniowy		(86) 215-2604

(86) 215 2605

##### Dział techniczny				(86) 216-2213

Dział GZM					(86) 215-2607

Zespół Usług Specjalistycznych

Grupa drogowa			(86) 215-2632

Stolarnia i magazyn			(86) 215-2633

Pogotowie dźwigowe				508-073-397

Usterki T.K. VECTRA		infolinia	080 1080 180

Strona Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Internecie:  www.lsm.lomza.pl