ŁOMŻYŃSKA

SPÓŁDZIELNIA

MIESZKANIOWA

- Sprawozdanie

z działalności za 2014 rok

- Kierunki na lata 2015/2016

Spis treści

Strona

WSTĘP...............................................................................................................................3

Część I.    Informacja o realizacji zadań uchwalonych w 2013 r. przez Walne

Zgromadzenie Członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej...........4

Część II.  Działalność eksploatacyjna i gospodarcza Spółdzielni...............................6

1. Podstawowe dane statystyczne i ekonomiczne...................................................6

2. Zadłużenie użytkowników lokali...........................................................................8

3. Koszty działalności podstawowej.........................................................................9

4. Rozliczenie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych.......................................11

5. Remonty wykonane w 2014 roku.......................................................................12

Część III. Kierunki działalności Spółdzielni..................................................................17

1. Główne kierunki działalności ŁSM na  lata 2015/2016 (projekt).........................17

2. Wykaz  zadań remontowych planowanych na 2015 rok....................................17

3. Bilans..................................................................................................................21

4. Opinia biegłego rewidenta..................................................................................24

Część IV. Sprawy ważne dla prawidłowej eksploatacji zasobów...............................26

1. Wentylacja  pomieszczeń...................................................................................26

2. Strefa zamieszkania ...........................................................................................28

3. Komunikaty ŁSM ................................................................................................28

4. Komunikaty  Komendy Miejskiej Policji w Łomży..................................................29

5. Nowe mieszkania w ŁSM....................................................................................34

Szanowni Państwo,

uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29 kwietnia 2015 r. tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Łomży zostało podzielone na 2 części.

Pierwsza część, obejmująca członków posiadających  tytuł do lokalu na osiedlach Centrum            i Jantar odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015 roku o godz. 1400  w sali widowiskowej Centrum Kultury przy ul. Sadowej 12 A w Łomży ( wejście od ul. Polowej ).

Druga część, obejmująca członków posiadających  tytuł do lokalu na osiedlach Górka Zawadzka i Konstytucji 3 Maja odbędzie się w dniu 17 czerwca 2015 roku o godz. 1400  w sali widowiskowej Centrum Kultury przy ul. Sadowej 12 A w Łomży.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków ŁSM w 2015 roku.

- Otwarcie obrad i wybór Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i co najmniej

dwóch asesorów.

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków

ŁSM w Łomży.

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

- Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołów z dwóch części obrad Walnego

Zgromadzenia Członków ŁSM w Łomży z 2014 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności ŁSM w Łomży za 2014r.

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ŁSM w Łomży

za rok sprawozdawczy 2014 łącznie z bilansem i załącznikami.

- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z działalności gospodarczej Spółdzielni.

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ŁSM w Łomży.

- Przedstawienie wyników z przeprowadzonej częściowej lustracji ŁSM w Łomży.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie ŁSM w Łomży.

- Uchwalenie kierunków działalności ŁSM w Łomży na lata 2015/2016.

- Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie za wynagrodzeniem odrębnej

własności lokali użytkowych w budynku przy ul. Sadowej 8 w Łomży dla których Sąd

Rejonowy w Łomży prowadzi księgi Wieczyste o numerach: LM1L/00078484/3

i LM1L/00078485/0.

- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ŁSM w Łomży.

- Zamknięcie obrad.

Ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków ŁSM w Łomży mogą zapoznać się członkowie        w biurze zarządu ŁSM  w Łomży, Al. Legionów 7b, pokój nr 15 od dnia 02.06.2015r.         w godzinach od 800 do 1500 .

Zarząd

### Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży

Łomża, maj 2015 r.

Uwaga! Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są wyłącznie członkowie ŁSM.

CZĘŚĆ I. Informacja o realizacji zadań uchwalonych w 2014 r. przez

Walne Zgromadzenie Członków  Łomżyńskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej.

# Walne Zgromadzenie Członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą nr  8/2014 określiło następujące kierunki działania Spółdzielni na lata  2014/2015:

Zadanie 1.

1. Kontynuowanie termomodernizacji budynków, w tym:  ocieplanie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwi do klatek schodowych, remontowanie  wiatrołapów.

Realizacja:

W roku 2014 wykonaliśmy następujące główne prace termomodernizacyjne :

Ocieplono w całości 6 budynków mieszkalnych, w tym 1 rozpoczęty w 2013 roku.

W 8 budynkach ocieplono ściany z loggiami i szczytowe. W 48 budynkach mieszkalnych zainstalowano system regulacji prognozowej e’Gain.

Rozpoczęto dwuetapowe ocieplanie 5 budynków mieszkalnych  - zakończenie prac w 2015 roku.

W 2014 roku Spółdzielnia dofinansowała wymianę 394 okien w mieszkaniach, z tego:  w osiedlu Centrum - 50 szt., w osiedlu Jantar - 59 szt., w osiedlu Górka Zawadzka - 103 szt. i w osiedlu Konstytucji 3 Maja - 182 szt.

Nakłady na termomodernizację zasobów  wyniosły 5.994,4 tys. zł,  tj. 74,0% wydatków z funduszu remontowego.

Przeciętnie rocznie w latach 1999-2014 na termomodernizację zasobów przeznaczaliśmy

3.647,0 tys. zł, tj. 53,2% nakładów remontowych.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych zrealizowanych w 2014 roku  przedstawiony jest               w  tablicy nr 5 na stronach 13-17.

Zadanie 2.

2. Prowadzenie inwestycji:

a/ przygotowywanie nowych inwestycji zgodnie z możliwościami i popytem na lokale  mieszkalne       i usługowe ze szczególnym uwzględnieniem niezabudowanych terenów Spółdzielni lub terenów sąsiadujących,

b/ podejmowanie działań w celu pozyskania terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

Realizacja:

W roku 2014 poniesione zostały nakłady inwestycyjne w kwocie  5.402,7 tys. zł, z tego :

- na inwestycje budowlane  491,5 tys. zł,

- na zakupy inwestycyjne  4.911,2 tys. zł.

Nakłady na inwestycje budowlane dotyczyły końcowych robót w budynku przy ulicy Broniewskiego 1 a.

W ramach zakupów inwestycyjnych Spółdzielnia nabyła:

- dwie nieruchomości gruntowe przy ul. Reymonta  w Łomży o powierzchni 9.702 m2

z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe

- nieruchomość gruntową przy ul. Kołłątaja o powierzchni 247 m2

- zestawy komputerowe

- piaskarkę i anemometr

Działki przy ul. Reymonta zostały nabyte od miasta Łomża w drodze publicznego przetargu nieograniczonego.

W roku bieżącym rozpoczniemy budowę na tych działkach pierwszego z dwóch budynków mieszkalnych wielolokalowych.

Zadanie 3.

3. Realizowanie zadań prowadzących do poprawy komfortu zamieszkiwania:

a/ remont i rozbudowa ciągów komunikacyjnych: dróg, chodników, parkingów oraz placów zabaw,

b/ renowacja klatek schodowych,

c/ instalowanie elektronicznych energooszczędnych urządzeń i systemów regulujących zużycie

energii cieplnej i elektrycznej.

Realizacja:

- w trakcie ocieplania  w 14 budynkach wyremontowano balkony i loggie oraz w 7 budynkach wzmocniono płyty OWT

- w  4 budynkach wyremontowano 24 klatki schodowe i pomieszczenia ogólnego użytku, wymieniono okna w pomieszczeniach piwnicznych i na klatkach schodowych. Dokończono remont z 2013 roku 11 klatek schodowych i pomieszczeń ogólnego użytku. W 4 budynkach wymieniono płytki na schodach wejściowych do wiatrołapów na kostkę polbruk

- przeprowadzono renowację 3460 m2 terenu po robotach dociepleniowych budynków

- ułożono kostkę betonową polbruk i płyty ekologiczne na powierzchni 2053 m2 (chodniki, parkingi, dojazdy), w tym wybudowano 10 nowych miejsc parkingowych. Wyremontowano kompleksowo 2 place zabaw oraz na 38 placach zabaw przeprowadzono remont                 64 urządzeń. Zamontowano 1 zestaw ( 7 urządzeń) gimnastyczny na terenie osiedla i przy    3 zestawach utwardzono teren

- zmodernizowano leżaki instalacji wodnej i c.o. w 14 budynkach.  Zlikwidowano 4 węzły grupowe,  przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w 7 klatkach schodowych, wymieniono 7 słupów oświetlenia parkowego na osiedlu

- przeprowadzono remont 21 kominów wentylacyjnych na budynku mieszkalnym

- przeprowadzono remont izolacji przeciwwilgociowej pionowej i drenażu garażu wielostanowiskowego. Wykonano przepompownię wody.

- wyremontowano 4 śmietniki

W zakresie energii elektrycznej:

- wymieniane są źródła światła – w miejsce świetlówek montowane są oprawy LED

- transformatory 24V zastępowane są ogranicznikami poboru mocy

- na klatkach schodowych montowane są oprawy z czujkami ruchu

- oświetlenie zewnętrzne sterowane jest czujnikami zmierzchowymi z zegarem astronomicznym

- wyboru sprzedawcy i dostawcy energii elektrycznej dokonano na podstawie konkursu ofert

W zakresie energii cieplnej:

- przystosowano instalacje elektryczne i c.o. do systemu e’Gain. e’Gain to system regulacji temperatury w ogrzewanych budynkach wykorzystujący prognozę pogody

CZĘŚĆ II. Działalność eksploatacyjna i gospodarcza Spółdzielni.

Tabl.1. Podstawowe dane statystyczne i ekonomiczne ( stan na 31.12.).

( Zasoby ŁSM po uwzględnieniu powierzchni i liczby lokali wydzielonych na odrębną własność.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | 2013 r. | 2014 r. | Wzrost, spadek ( E-D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Rok założenia 1958 |  |  |  |  |
| 2. | Wartość majątku | tys. zł | 275414,0 | 270726,0 | -4688,0 |
|  | -zadłużenie /kredyty/ | tys. zł | 98,5 | 33,8 | -64,7 |
| 3. | Budynki mieszkalne wielorodzinne | szt. | 183 | 184 | 1,0 |
| 4. | Domy jednorodzinne | szt. | 40 | 40 | 0,0 |
| 5. | Lokale usługowe | szt. | 296 | 294 | -2,0 |
| 6. | Garaże | szt. | 637 | 636 | -1,0 |
| 7. | Mieszkania | szt. | 6 316 | 6 301 | -15,0 |
| 8. | Liczba członków | osoba | 8 752 | 8 786 | 34,0 |
| 9. | Powierzchnia użytkowa zasobów ŁSM- stan faktyczny na 31.12. | m2 | 350 358 | 348 748 | -1610,0 |
| 9.1. | w tym: lokali mieszkalnych ( z domami jednorodzinnymi) | m2 | 319 285 | 318 694 | -591,0 |
| 10. | Powierzchnia gruntów | ha | 66,7 | 67,2 | 0,5 |

W roku 2014 powierzchnia zasobów lokalowych Spółdzielni uległa zmianie przede wszystkim wskutek przekształceń własnościowych.

Wydzielone zostały na własność lokale mieszkalne, usługowe i garaże o łącznej powierzchni 4.256,0 m2 , a w poprzednich latach wydzielonych zostało: w roku 2013: 2.099,00 m w roku 2012: 4.585,0 m2, w roku 2011: 5.555,0 m2,  w roku 2010:  20.748 m2, w roku 2009: 45.369 m2.

Powierzchnia lokali wydzielonych na odrębną własność w latach 2004-2014  wynosi       128.936 m2, co stanowi 27,0% powierzchni lokali administrowanych przez Spółdzielnię.

Z ogólnej liczby 8.505 lokali mieszkalnych 6.130 to mieszkania na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 2.202 to odrębna własność, 160 to mieszkania lokatorskie,         13 mieszkań jest wynajmowanych.

Tabl.2. Przychody, koszty, wynik finansowy.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Wykonanie w 2013 r. | Plan na 2014 rok | Wykonanie w 2014 r. | % wykonania planu (F:E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Przychody ogółem | tys.zł | 38 917,8 | 38 455,6 | 39 276,8 | 102,1 |
| 2. | Koszty ogółem | tys.zł | 37 274,0 | 37 310,6 | 36 695,5 | 98,4 |
| 3. | Wynik finansowy na działalności gospodarczej Spółdzielni | tys.zł | 1 528,3 | 1 145,0 | 1 771,8 | x |
| 4. | Podatek dochodowy od osób prawnych | tys.zł | 295,9 | x | 281,3 | x |
| 5. | Wynik finansowy netto na działalności gospodarczej | tys.zł | 1 232,4 | x | 1 490,5 | x |
| 6. | Zatrudnienie ( średnioroczne w przeliczeniu na etaty) | etaty | 71,0 | 74,0 | 69,4 | x |
| 7. | Wynagrodzenia | tys.zł | 3 175,4 | 3 500,5 | 3 460,7 | 98,9 |
| 8. | Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszów ogółem | tys.zł | 2 011,5 | x | 1 905,5 | x |
| 8.1 | z tego: lokale mieszkalne | tys.zł | 1 774,9 | x | 1 599,4 | x |
| 8.2 | w tym powyżej 3 m-cy | tys.zł | 1 252,1 | x | 1 163,6 | x |
| 8.3 | lokale usługowe | tys.zł | 236,6 | x | 306,1 | x |
| 8.4 | w tym powyżej 3 m-cy | tys.zł | 164,6 | x | 174,1 | x |
| Fundusz remontowy |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stan na 01.01. | tys.zł | 484,0 | x | 222,7 | x |
| 2. | Wpływy łącznie z b.o. | tys.zł | 8 779,9 | 8 290,4 | 8 388,60 | 101,2 |
| 3. | Wydatki | tys.zł | 8 557,2 | 8 290,4 | 8 098,50 | 97,7 |
| 4. | Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | tys.zł | 222,7 | 0,0 | 290,1 | x |

3. Zadłużenie użytkowników lokali

Zadłużenie z tytułu opłat czynszowych na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 1.905,5 tys. zł, z tego:

- na lokalach mieszkalnych 1.599,4 tys. zł

- na lokalach użytkowych       306,1 tys. zł

W roku 2014:

- odcięty został dopływ ciepłej wody do 56 mieszkań

- uzyskano 62 nakazy zapłaty z klauzulą wykonalności

- skierowane zostały 31 sprawy do egzekucji komorniczej

- wpisanych zostało do Krajowego Rejestru Długu 121 dłużników

Struktura zadłużenia z tytułu nieopłaconego czynszu za lokale mieszkalne, biorąc pod uwagę okres zalegania z opłatą przedstawia się na koniec 2014 r. jak niżej:

Zadłużenie lokali mieszkalnych pod względem okresu zadłużenia.

| Okres zadłużenia | Liczba dłużników ogółem na 31.12.2014 r. | % z kol. B do razem | Kwota zadłużenia w tys. zł | % z kol. D do razem | % liczba dłużników do liczby mieszkań (8.505) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Drobne kwoty i do 2 m-cy | 262 | 51,1 | 344,5 | 21,5 | 3,1 |
| 2 do 3 m-cy | 98 | 19,1 | 91,3 | 5,7 | 1,1 |
| Powyżej 3 m-cy | 153 | 29,8 | 1163,6 | 72,8 | 1,8 |
| Razem | 513 | 100,0 | 1599,4 | 100,0 | 6,0 |

W roku 2014 wykluczonych zostało za zadłużenie  6 członków. Postępowanie związane                    z pozbawieniem członkostwa prowadzone było  wobec 104 osób ( łącznie z wykluczonymi przed rokiem sprawozdawczym).

Tabl.3. Koszty działalności podstawowej w  2014 r. (w tys. zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | EKSPLOATACJA L.M.,L.USŁ.,GARAŻE |  | Zespół Usług Specjalistycznych |  | Razem koszty |  | % wyk. planu (kol. H:G) | Wpływy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan 2014 | Wykon. na 31.12.14 r. | Plan 2014 | Wykon. na 31.12.14 r. | w 2014 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Plan (kol.C+E) | Wykon. (kol.D+F) |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |  |
| 1. | Podatki i opłaty za nieruchomości | 1018,0 | 1011,6 | x | x | 1018,0 | 1011,6 | 99,4 |  |
| 2. | Ubezpieczenie budynków | 190,0 | 193,0 | x | x | 190,0 | 193,0 | 101,6 |  |
| 3. | Energia elektryczna | 480,0 | 405,7 | x | x | 480,0 | 405,7 | 84,5 |  |
| 4. | Konserwacje | 1350,0 | 1187,8 | x | x | 1350,0 | 1187,8 | 88,0 |  |
| 5. | Sprzątanie posesji | 870,0 | 864,9 | x | x | 870,0 | 864,9 | 99,4 |  |
| 6. | Koszty administrowania | 3850,1 | 3602,4 | x | x | 3850,1 | 3602,4 | 93,6 |  |
| 7. | Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna | 50,0 | 35,9 | x | x | 50,0 | 35,9 | 71,8 |  |
| 8. | Prowizje | 7,1 | 4,3 | x | x | 7,1 | 4,3 | 60,6 |  |
| 9. | Wynik finansowy GZM z 2013 roku | 0,0 | 646,1 | x | x | 0,0 | 646,1 | x |  |
| 10. | Amortyzacja budynków lokali użytkowych wolnostojących | 110,0 | 107,6 | x | x | 110,0 | 107,6 | 97,8 |  |
| 11. | Mienie Spółdzielni | 550,0 | 492,6 | x | x | 550,0 | 492,6 | 89,6 |  |
| 12. | Usługi transportowe, PFRON, naprawa maszyn, inne koszty | 100,0 | 84,5 | 26,0 | 12,1 | 126,0 | 96,6 | 76,7 |  |
| 13. | Płace i narzuty na płace pracowników Zespołu Usług Specjalistycznych ( ZUS) | x | x | 745,0 | 674,2 | 745,0 | 674,2 | 90,5 |  |
| 14. | Amortyzacja, ubezpieczenie majątku, pozostałe koszty ZUS | x | x | 69,0 | 65,3 | 69,0 | 65,3 | 94,6 |  |
| 15. | Energia elektryczna, c.o., paliwo ZUS | x | x | 88,0 | 64,8 | 88,0 | 64,8 | 73,6 |  |
| 16. | Materiały, bhp ZUS | x | x | 28,0 | 25,2 | 28,0 | 25,2 | 90,0 |  |
| 17. | Materiały do wykonania remontów ZUS | x | x | 622,3 | 654,5 | 622,3 | 654,5 | 105,2 |  |
| 18. | Konserwacje lokali własnych, nieruchomości i mienia | x | x | 21,7 | 1,3 | 21,7 | 1,3 | 6,0 |  |
| 19. | Fundusz remontowy -odpis | 6767,4 | 6741,8 | x | x | 6767,4 | 6741,8 | 99,6 |  |
| 20. | Energia cieplna ( c.o. +c.c.w.) | 12950,0 | 12319,8 | x | x | 12950,0 | 12319,8 | 95,1 |  |
| 21. | Kanalizacja i woda | 4750,0 | 4542,0 | x | x | 4750,0 | 4542,0 | 95,6 |  |
| 22. | Wywóz śmieci | 1426,2 | 1411,9 | x | x | 1426,2 | 1411,9 | 99,0 | 1422,9 |
| 23. | Konserwacja domofonów | 195,8 | 171,8 | x | x | 195,8 | 171,8 | 87,7 | 196,0 |
| 24. | Sprzątanie klatek schodowych | 816,0 | 816,7 | x | x | 816,0 | 816,7 | 100,1 | 818,6 |
| 25. | Dźwigi | 230,0 | 228,5 | x | x | 230,0 | 228,5 | 99,3 | 247,1 |
| 26. | Razem ( w.1 do 25 ) | 35710,6 | 34868,9 | 1600,0 | 1497,4 | 37310,6 | 36366,3 | 97,5 | x |
| 27. | Pozostałe koszty finansowe | x | 49,1 | x | x | x | 49,1 | x |  |
| 28. | Przerób konserwatorów na rzecz eksploatacji | x | x | x | 189,3 | x | 189,3 | x |  |
| 29. | Rozliczenie międzyokresowe kosztów | x | -671,5 | x | x | x | -671,5 | x | x |

W kosztach działalności podstawowej 95,9 % stanowią koszty eksploatacji lokali mieszkalnych,

usługowych i garaży, a 4,1 % koszty działalności Zespołu Usług Specjalistycznych, który świadczy usługi na rzecz zasobów ŁSM w branżach: stolarskiej, drogowej, ślusarskiej, zieleniarskiej                 i transportowej.

Podatki i opłaty za nieruchomości naliczane są wg stawek uchwalanych przez Radę Miasta Łomża            i przekazywane do budżetu miasta.

Koszty energii elektrycznej dotyczą oświetlenia klatek schodowych, piwnic, wejść, placów, parkingów, zasilania systemów monitorujących, zasilania napędów bram itp.

Sprzątanie posesji obejmuje zespół czynności związanych z utrzymaniem terenów i piwnic, m.in. usuwanie śmieci i chwastów, koszenie trawy, strzyżenie krzewów, sprzątanie liści, odśnieżanie, itp.

Koszty administrowania są to nakłady na utrzymanie zasobów ludzkich i materialnych przeznaczonych do obsługi członków i ich lokali oraz mienia Spółdzielni i mienia wspólnego.

Koszty konserwacji są to nakłady na utrzymanie zasobów, nie zaliczane do remontów. A więc  wszelkie wydatki na naprawy bieżące dachów, elewacji, chodników, dróg osiedlowych, stały dozór instalacji, usuwanie usterek i awarii oraz przeglądy wentylacji, instalacji elektrycznej i gazowej, do przeprowadzania których jesteśmy zobowiązani przepisami prawa budowlanego.

Prowizje są to koszty obsługi bankowej Spółdzielni.

W ramach działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej finansowane są imprezy sportowe, okolicznościowe i kulturalne.

Koszty energii cieplnej i wpłacone zaliczki zostały rozliczone.

Zwrócono nadpłaty 7.630 użytkownikom lokali na kwotę 2.349,9 tys. zł i obciążono                        657 użytkowników lokali  dopłatami na kwotę 116,4 tys. zł.

Tabl.4. Rozliczenie kosztów eksploatacji bieżącej na 1 m2 powierzchni użytkowej

lokali  mieszkalnych (w budynkach  wielorodzinnych).

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty w latach |  | Koszt w zł na 1 m2 miesięcznie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
|  |  | tys. zł |  | zł |  |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Podatki i opłaty za nieruchomości | 425,8 | 481,5 | 0,08 | 0,09 |
| 2. | Mienie Spółdzielni | 584,8 | 434,4 | 0,11 | 0,09 |
| 3. | Ubezpieczenie budynków | 166,1 | 174,0 | 0,03 | 0,03 |
| 4. | Energia elektryczna | 413,9 | 369,4 | 0,08 | 0,07 |
| 5. | Sprzątanie posesji | 787,8 | 793,7 | 0,15 | 0,16 |
| 6. | Konserwacje | 996,4 | 994,6 | 0,19 | 0,19 |
| 7. | Usługi transportowe , naprawa maszyn, PFRON, pozostałe koszty | 104,3 | 69,5 | 0,02 | 0,01 |
| 8. | Prowizje bankowe | 7,2 | 4,3 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Koszty administrowania | 3253,3 | 3320,1 | 0,64 | 0,65 |
| 10. | Wynik finansowy GZM | 496,9 | 631,1 | 0,10 | 0,12 |
| 11. | Wynik finansowy ZUS | 79,0 | 0,0 | 0,01 | 0,00 |
| 12. | Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna | 25,5 | 35,9 | 0,00 | 0,01 |
| 13. | Eksploatacja bieżąca ( w. 1 do 11 ) | 7341,0 | 7308,5 | 1,41 | 1,42 |
| 14. | Stawka płacona przez członków Spółdzielni w zł na 1 m2 p.u. miesięcznie | x | x | 1,35 | C.1,50, K.1,45, J i GZ 1,35 |
| 15. | Średnioroczna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych administrowanych przez ŁSM w 2014 r. (w m2) | x | 428134,7 | x | x |

Przeciętny koszt eksploatacji bieżącej 1 m2 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wyniósł w 2014 roku 1,42 zł. Stawki opłaty na eksploatację bieżącą – od członków Spółdzielni  - wynosiły: 1,35 zł/m2/m-c w osiedlach Jantar i Górka Zawadzka, 1,45 zł w osiedlu Konstytucji              i 1,50 zł w osiedlu Centrum.

Obowiązujące od 2014 roku zróżnicowane stawki opłaty na eksploatację bieżącą uwzględniają wynik finansowy GZM w osiedlach.

Tabl. 5. Remonty  wykonane  w 2014 roku.

| Lp. | Os. | Adres |  | Zakres robót | Wydatki w 2014 r. na zadania wymienione (w tys. zł) | Wydatki na zadania wykona ne w 2013 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Remonty dachów, ocieplenie stropów, ocieplenie dachów |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C | Pl. Niepodległości | 15 | Remont kominów wentylacyjnych – zakończenie w 2015 r. | 44,5 | 165,6 |
| 2. Remont klatek, wiatrołapów + wymiana drzwi + roboty towarzyszące |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C | Polowa | 33 | remont klatek schodowych, korytarzy i wspólnych pomieszczeń piwnicznym. | 833,3 | 831,8 |
| 2 | J | Chopina | 1 | Remont klatek schodowych, pom. piwnicznych, wymiana okienek w piwnicach i na klatkach schodowych z zamurowaniem części okienek, remont balustrad, sufit podwieszany z ociepleniem na klatkach schodowych, wymiana wyłazów dachowych. |  |  |
| 3 | J | Reymonta | 2 | Remont klatek schodowych, pom piwnicznych, wymiana okienek w piwnicach i na klatkach schodowych z zamurowaniem części okienek, remont balustrad, sufit podwieszany z ociepleniem na klatkach schodowych. |  |  |
| 4 | J | Reymonta | 3 | Remont klatek schodowych, pom. piwnicznych, wymiana okienek w piwnicach i na klatkach schodowych z zamurowaniem części okienek, remont balustrad, sufit podwieszany z ociepleniem na klatkach schodowych, wymiana wyłazów dachowych. |  |  |
| 5 | J | Bema | 5 | Remont klatek schodowych, pom. piwnicznych, wymiana okienek w piwnicach i na klatkach schodowych z zamurowaniem części okienek, remont balustrad, sufit podwieszany z ociepleniem na klatkach schodowych. |  |  |
| 6 | J | Bema | 7 | Remont klatek schodowych, pom piwnicznych, wymiana okienek w piwnicach i na klatkach schodowych z zamurowaniem części okienek, remont balustrad, sufit podwieszany z ociepleniem na klatkach schodowych, wymiana drzwi wejściowych do klatek. |  |  |
| 7 | K | Osiedle Konstytucji |  | Wymiana płytek ryflowanych na kostkę polbruk na schodach zewnętrznych wejść do budynków. |  |  |

| 3. Ocieplenia ścian zewnętrznych, dobudowa wiatrołapów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | Polowa | 35 | Projekt docieplenie budynku i przebudowy wiatrołapów. |  |  | 5484,8 | 6116,1 |
| 2 | C | Piękna | 12 | Ocieplenie ścian zewnętrznych i świetlików. Wymiana okien w świetlikach. Montaż witryny z drzwiami i daszkiem. Podniesienie kominów wentylacyjnych, ocieplenie kominów. Remont balkonów: wykonanie izolacji, montaż płyt osłonowych, podwyższenie barierek. Montaż drugich drzwi wiatrołapu i okna. |  |  |  |  |
| 3 | C | Piękna | 14 | Ocieplenie ścian zewnętrznych i świetlików. Wymiana okien w świetlikach. Montaż witryny z drzwiami i daszkiem. Podniesienie kominów wentylacyjnych, ocieplenie kominów. Remont balkonów: wykonanie izolacji, montaż płyt osłonowych, podwyższenie barierek. Montaż drugich drzwi wiatrołapu i okna. |  |  |  |  |
| 4 | C | Piękna | 16 | Ocieplenie ścian zewnętrznych i świetlików. Wymiana okien w świetlikach. Montaż witryny z drzwiami i daszkiem. Podniesienie kominów wentylacyjnych, ocieplenie kominów. Remont balkonów: wykonanie izolacji, montaż płyt osłonowych, podwyższenie barierek. Montaż drugich drzwi wiatrołapu i okna. |  |  |  |  |
| 5 | C | Piękna | 18 | Ocieplenie ścian zewnętrznych i świetlików. Wymiana okien w świetlikach. Montaż witryny z drzwiami i daszkiem. Podniesienie kominów wentylacyjnych, ocieplenie kominów. Remont balkonów: wykonanie izolacji, montaż płyt osłonowych, podwyższenie barierek. Montaż drugich drzwi wiatrołapu i okna. |  |  |  |  |
| 6 | C | Piękna | 20 | Ocieplenie ścian zewnętrznych i świetlików. Wymiana okien w świetlikach. Montaż witryny z drzwiami i daszkiem. Podniesienie kominów wentylacyjnych, ocieplenie kominów. Remont balkonów: wykonanie izolacji, montaż płyt osłonowych, podwyższenie barierek. Montaż drugich drzwi wiatrołapu i okna. |  |  |  |  |
| 7 | J | Słowackiego | 8 | Docieplenie ścian z balkonami i szczytowych, remont podłoży beton. balkonów, wymiana balustrad, daszki balkonowe na ostatniej kondygnacji, wzmocnienie płyt OWT. |  |  |  |  |
| 8 | J | Moniuszki | 2 | Docieplenie ścian z balkonami i szczytowych, remont podłoży beton. balkonów, wymiana balustrad, daszki balkonowe na ostatniej kondygnacji, wzmocnienie płyt OWT. |  |  |  |  |
| 9 | J | Moniuszki | 4 | Docieplenie ścian z balkonami i szczytowych, remont podłoży betonowych balkonów, wymiana balustrad, daszki balkonowe na ostatniej kondygnacji, wzmocnienie płyt OWT. |  |  |  |  |
| 10 | J | Chopina | 1 | Docieplenie ścian z loggiami i szczytowych, remont podłoży loggii, wymiana balustrad. |  |  |  |  |
| 11 | G | Żeromskiego | 1 | Docieplenie ściany z loggiami i ścian szczytowych, wymiana posadzek loggii , wymiana balustrad z wymianą witrokolorów, wykonanie daszków nad loggiami; wymiana okien w piwnicach, wymiana opaski, modernizacja kominów, ocieplenie stropodachu, wzmocnienie płyt OWT. |  |  |  |  |
| 12 | G | Żeromskiego | 10 | Docieplenie ściany z loggiami i szczytowych, wymiana posadzek loggii i balkonów, wymiana balustrad z wymianą witrokolorów, wymiana okien w piwnicach i na klatkach, wymiana opaski, modernizacja kominów, ocieplenie stropodachu wentylowanego, roboty odtworzeniowe zieleni, wzmocnienie płyt OWT. |  |  |  |  |
| 13 | G | Staffa | 12 | Docieplenie ściany z loggiami i szczytowych , wymiana posadzek loggii , wymiana balustrad z wymianą witrokolorów, wymiana okien w piwnicach i na klatkach schodowych, wymiana opaski, ocieplenie stropodachu, wzmocnienie płyt OWT. |  |  |  |  |
| 14 | G | Staffa | 2 | Docieplenie ściany z loggiami i ściany jednego szczytu, wymiana balustrad z wymianą witrokolorów, wymiana okien w piwnicach i na klatkach schodowych, wymiana opaski, modernizacja kominów, wzmocnienie płyt OWT- zakończenie remontu w 2015 roku. |  |  |  |  |
| 15 | G | Prusa | 3 | Docieplenie ściany z loggiami i ścian szczytowych , wymiana posadzek loggii , wymiana balustrad z wykorzystaniem istniejącego poliwęglanu , wymiana okien w piwnicach i na klatkach schodowych, wymiana opaski, wzmocnienie płyt OWT - zakończenie remontu w 2015 roku |  |  |  |  |
| 15 | K | Niemcewicza | 1 | Ocieplenie: ścian podłużnych, piwnic, stropodachu wentylowanego, kominów, wiatrołapów, zamontowanie drzwi zewnętrznych ciepłych, wymiana okien piwnicznych i na klatkach schodowych, remont posadzek loggii i balustrad - II etap. |  |  |  |  |
| 16 | K | Przykoszarowa | 31 | Ocieplenie: ścian podłużnych, piwnic, stropodachu wentylowanego, kominów, wiatrołapu, przeróbka zadaszania wiatrołapów, zamontowanie drzwi zewn. ciepłych, malowanie wiatrołapów, wymiana okien piwnicznych i na klatkach schodowych, ułożenie kostki POLBRUK na podestach wiatrołapów, wymiana posadzek loggii i balustrad, krycie dachu, wymiana opaski, wzmocnienie płyt OWT – zakończenie w 2015 roku. |  |  |  |  |
| 17 | K | Przykoszarowa | 33 | Ocieplenie: ścian podłużnych, piwnic, stropodachu wentylowanego, kominów, wiatrołapu, przeróbka zadaszania wiatrołapów, zamontowanie drzwi zewnętrznych ciepłych, malowanie wiatrołapów, wymiana okien piwnicznych i na klatkach schodowych, ułożenie kostki POLBRUK na podestach wiatrołapów, wymiana posadzek loggii i balustrad, krycie dachu, wymiana opaski, wzmocnienie płyt OWT – zakończenie w 2015 roku |  |  |  |  |
| 18 | K | Przykoszarowa | 37 | Ocieplenie: ścian podłużnych, piwnic, stropodachu wentylowanego, kominów, wiatrołapu, przeróbka zadaszania wiatrołapów, zamontowanie drzwi zewnętrznych ciepłych, malowanie wiatrołapów, wymiana okien piwnicznych i na klatkach schodowych, ułożenie kostki POLBRUK na podestach wiatrołapów, wymiana posadzek loggii i balustrad, krycie dachu, wymiana opaski, wzmocnienie płyt OWT – zakończenie w 2015 roku. |  |  |  |  |
| 19 | K | Kołłątaja | 12 | Ocieplenie: ścian podłużnych, piwnic, stropodachu wentylowanego, kominów, wiatrołapów, przeróbka zadaszania wiatrołapów, zamontowanie drzwi zewnętrznych ciepłych, malowanie wiatrołapów, wymiana okien piwnicznych i na klatkach schodowych, ułożenie kostki POLBRUK na podestach wiatrołapów, wymiana posadzek loggii, remont balustrad, krycie dachu, wymiana opaski – zakończenie w 2015 roku. |  |  |  |  |
| 4. Remont dróg osiedlowych, chodników, parkingów, placów zabaw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C | Rządowa | 2 | Projekt i przygotowanie terenu do wymiany nawierzchni parkingu wraz z powiększeniem ilości miejsc postojowych |  |  | 292,1 | 332,3 |
| 2 | C | Polowa | 11/17 | Projekt i przygotowanie terenu do wykonania parkingu |  |  |  |  |
| 3 | C | Boh. Monte Cassino | 3 | Wymiana nawierzchni chodnika przed budynkiem |  |  |  |  |
| 4 | J | Słowackiego | 4 | Wymiana nawierzchni chodników |  |  |  |  |
| 5 | G | Prusa | 13,15,19 | Remont chodników i wykonanie nowego parkingu - II etap |  |  |  |  |
| 6 | G | Os. Górka Z. | x | wymiana i malowanie urządzeń na placach zabaw |  |  |  |  |
| 7 | G | Staffa |  | terenowe urządzenia gimnastyczne |  |  |  |  |
| 8 | G | Prusa | 13 | Utwardzenie terenu przy urządzeniach sportowych |  |  |  |  |
| 9 | K | Konst. 3 Maja | 4 | Utwardzenie terenu przy urządzeniach sportowych |  |  |  |  |
| 10 | K | Osiedle Konstytucji | x | Remont urządzeń zabawowych |  |  |  |  |
| 11 | K | Kołłątaja | 3 | Remont ciągu pieszo jezdnego |  |  |  |  |
| 12 | K | Kołłątaja | 5 | Remont ciągu pieszo jezdnego |  |  |  |  |
| 5. Śmietniki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | G | Prusa Żeromskiego | 15 2,5,8 |  | remont dachu, malowanie elementów metalowych, drobne remonty elewacji, zabezpieczenia ścian |  | 12,3 | 7,6 |
| 6. Remont instalacji z.w. c.o.i c.c.w. i elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C | Polowa | 11 |  | Remont instalacji oświetleniowej wraz z wymianą lamp na klatkach schodowych |  | 145,9 | 185,7 |
| 2 | K | Kołłątaja | x |  | Oświetlenie terenu- wymiana lamp II etap |  |  |  |
| 3 | K | Kołłątaja i Przykoszarowa | x |  | Dostosowanie sieci c.o. i pomieszczeń w związku z podziałem węzłów grupowych |  |  |  |
| 7. Przystosowanie instalacji c.o. do systemu eGain |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C | 4 budynki mieszkalne wielolokalowe |  |  |  |  | 509,5 | 0,00 |
| 2 | J | 22 budynki mieszkalne wielolokalowe |  |  |  |  |  |  |
| 3 | G | 35 budynków mieszkalnych wielolokalowych |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 44 budynki mieszkalne wielolokalowe |  |  |  |  |  |  |
| 8.Wymiana wodomierzy |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 7,4 |
| 9.Wymiana stolarki |  |  |  |  |  |  | 78,3 | 70,5 |
| 10.Renowacja terenu i zieleni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | G | Prusa Żeromskiego | 11 2,5 |  |  | zieleń i ukształtowanie terenu | 83,4 | 0,00 |
| 2 | K | Niemcewicza Przykoszarowa | 6,8,10,12 21 |  |  | zieleń i ukształtowanie terenu |  |  |
| 10.Remont izolacji przeciwwilgociowych i drenażu |  |  |  |  |  |  | 215,9 | 7,8 |
| 1 | J | Garaże Bema 9 |  |  |  |  |  |  |
| 11.Remont dźwigów |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 418,6 |
| 12.Remonty drobne i z tytułu awarii |  |  |  |  |  |  | 398,0 | 413,8 |

CZĘŚĆ III. Kierunki działalności Spółdzielni.

- Główne kierunki działalności ŁSM w Łomży na  lata 2015/2016 (projekt)

1. Kontynuowanie termomodernizacji budynków, w tym:  ocieplanie ścian

i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwi do klatek schodowych, remontowanie  wiatrołapów.

2. Prowadzenie inwestycji:

a/ rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego wielolokalowego przy ul. Reymonta

3. Realizowanie zadań prowadzących do poprawy komfortu zamieszkiwania:

a/ remont i rozbudowa ciągów komunikacyjnych: dróg, chodników, parkingów oraz  placów zabaw,

b/ renowacja klatek schodowych,

c/ instalowanie elektronicznych  energooszczędnych urządzeń i  systemów regulujących zużycie  energii cieplnej i elektrycznej.

Tabl.6. Wykaz zadań remontowych planowanych na 2015 rok.

| Lp. |  | Osiedle |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres rzeczowy remontów | Centrum |  | Jantar |  | Adm. 3 |  |
|  | Adres remontowanych obiektów | Liczba obiektów |  |  |  |  |  |
| A | B | C |  | D |  | E | F |
| 1. | Remont dachów, ocieplenie stropów, ocieplenie dachów | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 |
|  | Plac Niepodległości 15 (krycie dachu papą termozgrzewalną, wymiana włazów i obróbek blacharskich) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Remont klatek schodowych, wiatrołapów, wymiana drzwi, okien, roboty towarzyszące | 1 |  | 2 |  | 1 | 4 |
|  | Al. Legionów 5 – (remont oświetlenia klatek, remont wiatrołapów) |  |  |  |  |  |  |
|  | Reymonta 5 (remont klatek schodowych, pomieszczeń piwnicznych, wymiana okienek w piwnicach i na klatkach schodowych , remont balustrad) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mickiewicza 10 (remont klatek schodowych, pomieszczeń piwnicznych, wymiana okienek w piwnicach i na klatkach schodowych , remont balustrad, wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konstytucji 3 Maja 2c ( remont klatek schodowych, wymiana drzwi, wymiana części witryn drewnianych na aluminiowe a w części demontaż witryn i zamurowanie otworów, remont instalacji oświetleniowej, płukanie wymienników ) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ocieplenie ścian zewnętrznych , dobudowa wiatrołapów: | 6 |  | 3 |  | 10 | 19 |
|  | Bohaterów Monte Cassino 1, 2, 3, 4 ( projekty ocieplenia budynków ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Polowa 35 ( remont (przebudowa) wiatrołapów, remont balkonów, ocieplenie ścian podłużnych. wymiana obróbek blacharskich . remont klatek schodowych i pomieszczeń wspólnego użytku, wyrównanie posadzek w piwnicach, remont oświetlenia - I etap ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Aleja Legionów 7 ABC ( docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich, wymiana stolarki okienno - drzwiowej, remont instalacji odgromowej ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Moniuszki 16 (docieplenie ścian z loggiami i szczytowych, wymiana drzwi w wiatrołapach, wymiana okienek piwnicznych -I etap ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Broniewskiego 2 (docieplenie ściany od strony wiatrołapów, remont wiatrołapów, wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, dobudowa wiatrołapów ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Chopina 3 (docieplenie ściany od strony wiatrołapów, przebudowa pokrycia wiatrołapów ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Staffa 2 - II etap -docieplenie ściany z loggiami, rozebranie ocieplenia ściany II szczytu z bloczków i ocieplenie 5 kond., wymiana posadzek loggii , wymiana balustrad z wymianą witrokolorów, wymiana okien w piwnicach i na klatkach, wymiana opaski, modernizacja kominów, drobne roboty elektryczne, roboty odtworzeniowe zieleni, wzmocnienie płyt OWT |  |  |  |  |  |  |
|  | Staffa 6 - docieplenie ściany z loggiami , rozebranie ocieplenia ścian szczytowych z bloczków wap.-piask. - 3 kon. i ocieplenie , wymiana posadzek loggii i balkonów, wymiana balustrad z wymianą witrokolorów, wymiana okien piwnicznych-lokatorskich, wymiana opaski, wymiana wyłazu dachowego, wzmocnienie płyt OWT |  |  |  |  |  |  |
|  | Staffa 22 docieplenie ściany z loggiami, II szczyt- rozebranie 2 kon. z cegły wap-piask, -ocieplenie całego-na parterze blacha, wymiana posadzek loggii , wymiana balustrad z wymianą witrokolorów, wykonanie daszków nad balkonami wymiana okien piwnicznych-lokatorskich, wymiana opaski, wzmocnienie płyt OWT |  |  |  |  |  |  |
|  | Prusa 3 II etap -docieplenie ściany z loggiami, rozebranie ocieplenia ściany szczytowej z bloczków /I- 1 kon, II -2 kon. i ocieplenie, wymiana posadzek loggii , wymiana balustrad, wymiana okien w piwnicach i na klatkach, wymiana opaski, wzmocnienie płyt OWT |  |  |  |  |  |  |
|  | Prusa 12 I etap- docieplenie ściany z loggiami, rozebranie ocieplenia ściany I szczytu 5 kon. z bloczków i ocieplenie, wymiana posadzek loggii , wymiana balustrad z wymianą witrokolorów, wymiana okien w piwnicach i na klatkach schodowych, wymiana opaski wzmocnienie płyt OWT |  |  |  |  |  |  |
|  | Przykoszarowa 31 - ocieplenie: ścian podłużnych, piwnic, stropodachu wentylowanego, kominów wentylacyjnych, wiatrołapu, przeróbka zadaszania wiatrołapów, zamontowanie drzwi zewnętrznych ciepłych, ułożenie gresu na podestach parteru, malowanie wiatrołapów, wymiana okien piwnicznych i na klatkach, ułożenie kostki POLBRUK na podestach wiatrołapów, wymiana posadzek loggii i balustrad, krycie dachu, wymiana opaski, wzmocnienie płyt OWT, - II etap |  |  |  |  |  |  |
|  | Przykoszarowa 33 - ocieplenie: ścian podłużnych, piwnic, stropodachu wentylowanego, kominów wentylacyjnych, wiatrołapu, przeróbka zadaszania wiatrołapów, zamontowanie drzwi zewnętrznych ciepłych, ułożenie gresu na podestach parteru, malowanie wiatrołapów, wymiana okien piwnicznych i na klatkach, ułożenie kostki POLBRUK na podestach wiatrołapów, wymiana posadzek loggii i balustrad, krycie dachu, wymiana opaski, wzmocnienie płyt OWT - II etap |  |  |  |  |  |  |
|  | Przykoszarowa 35 - ocieplenie: ścian podłużnych, piwnic, stropodachu wentylowanego, kominów wentylowanych, wiatrołapu, przeróbka zadaszania wiatrołapów, zamontowanie drzwi zewnętrznych ciepłych a istniejące zamontować jako 2-gie w wiatrołapie, ułożenie gresu na podestach parteru, malowanie wiatrołapów, wymiana okien piwnicznych i na klatkach, ułożenie kostki POLBRUK na podestach wiatrołapów, wymiana posadzek loggii i balustrad, krycie dachu, wymiana opaski, wzmocnienie płyt OWT - I etap |  |  |  |  |  |  |
|  | Przykoszarowa 37 - ocieplenie: ścian podłużnych, piwnic, stropodachu wentylowanego, kominów wentylowanych, wiatrołapu, przeróbka zadaszania wiatrołapów, zamontowanie drzwi zewnętrznych ciepłych, wymiana gresu w wiatrołapach i na schodach łącznie z podestem parteru, malowanie wiatrołapów, wymiana okien piwnicznych i na klatkach, ułożenie kostki POLBRUK na podestach wiatrołapów, wymiana posadzek loggii i balustrad, krycie dachu, wymiana opaski, wzmocnienie płyt OWT - II etap |  |  |  |  |  |  |
|  | Kołłątaja 12 - ocieplenie: ścian podłużnych, piwnic, stropodachu wentylowanego, kominów wentylowanych, wiatrołapu, przeróbka zadaszania wiatrołapów, zamontowanie drzwi zewnętrznych ciepłych, ułożenie gresu na podestach parteru, malowanie wiatrołapów, wymiana okien piwnicznych- lokatorskie + okna klatkowe, ułożenie kostki POLBRUK na podestach wiatrołapów, wymiana posadzek loggii i balustrad, krycie dachu, wymiana opaski - II etap |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Roboty drogowe: ( parkingi, drogi, chodniki, place zabaw ) w sąsiedztwie niżej wymienionych budynków |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Centrum : Bernatowicza 7 (projekt), Piękna 14,22, Długa-Rządowa 1,2, Polowa 17, Sadowa 8 (drenaż), Bohaterów Monte Cassino 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Jantar Słowackiego 3, Moniuszki 6 i 14, Broniewskiego 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Adm.Nr 3 Prusa 13,15,19 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Śmietniki | x | x |  | x |  | x |
|  | Os. Centrum - utwardzenie terenu pod pojemniki na śmieci |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Przystosowanie instalacji do systemu e’Gain | 3 | 17 |  | 62 |  | 82 |
| 7. | Zieleń i ukształtowanie terenu Prusa 3, Staffa 2, 6, 22 , Przykoszarowa 33 | 0 | 0 |  | 4 |  | 4 |
| 8. | Wymiana wodomierzy |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Montaż stolarki okiennej |  |  |  |  |  |  |

CZĘŚĆ IV. SPRAWY WAŻNE DLA PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI

ZASOBÓW.

WENTYLACJA POMIESZCZEŃ W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

- Co to jest wentylacja?

Proces wymiany powietrza zużytego na świeże nazywamy wentylacją.

- Co to są ciągi wsteczne?

Nawiewanie powietrza zewnętrznego znad dachu przez kratkę wentylacyjną

do mieszkania.

- Jakie są przyczyny powstawania ciągów wstecznych?

Najczęstszą przyczyną powstania wstecznego ciągu jest brak dopływu świeżego powietrza do mieszkania.

- Którędy dostaje się świeże powietrze na wymianę do mieszkania?

Powietrze napływa do mieszkania poprzez nawiewniki okienne, uchylone okna, nieszczelności bądź szczeliny mikrowentylacyjne w stolarce okiennej.

- Jakie są normy  ilości powietrza służącego do wymiany?

Minimalna ilość powietrza świeżego na jedną osobę wynosi 20 m3/h.

Ilości powietrza usuwanego wynoszą :

dla mieszkania z kuchnią gazową– 70  m3 /h, dla mieszkania z  kuchnią elektryczną                50  m3 /h, dla łazienki 50 m3 /h, dla oddzielnego wc 30 m3 /h.

- Co to jest mikrowentylacja, gdzie jest zastosowana i jak ją stosować?

Przy minimalnym uchyleniu okna uzyskuje się szczelinę przez którą dostaje się powietrze do mieszkania. Mikrowentylacja stosowana jest gdy brak jest nawiewników  - należy uchylić klamkę  w takie położenie by nastąpiło powstanie wyżej wspomnianej szczeliny, najczęściej jest to uchylenie klamki pod kątem ok. 45 stopni.

- Czy potrzebne są nawiewniki powietrza, gdzie powinny być umieszczone?

Nawiewniki są potrzebne w pokojach mieszkalnych, zwłaszcza tam gdzie śpimy, montowane są w górnej części ramy okna.

Jeden nawiewnik w zależności od rodzaju zapewnia 15-30 m3/h.

- Czy szczelne okna podnoszą komfort zamieszkiwania.

Nowoczesne okna z PVC bądź drewniane przyczyniają się do poprawy komfortu termicznego, jednakże w przypadku braku mikrowetylacji lub nawiewnika powietrza ich szczelność powoduje szereg niekorzystnych zjawisk oraz zagrożenie dla życia        i zdrowia mieszkańców.

- Jakie powinny być minimalne wymiary kratek wentylacyjnych?

Minimalne wymiary kratek /osłon wlotów/ wentylacyjnych wynosić mają 14x14 cm

- Gdzie można dowiedzieć się lokator o prawidłowym umieszczeniu kratki wentylacyjnej                w mieszkaniu?

Zgodność usytuowania kratek wentylacyjnych można sprawdzić z  dokumentacją projektową  znajdującą się w  administracji osiedla.

Górna krawędź kratki wentylacyjnej  powinna znajdować się 15 cm od sufitu.

- Jaki typ wentylacji znajduje się w zasobach ŁSM (w większości)?

W większości zasobów, oprócz budynków budowanych na początku lat 60 oraz  budynków wybudowanych po roku 1995, instalacje wentylacyjne miały  wspólne kanały zbiorcze, które obsługują więcej niż 1 lokal mieszkalny.

- Czy wentylację grawitacyjną można współużytkować z okapami kuchennymi elektrycznymi?

W budynkach ze zbiorczymi kanałami wentylacyjnymi nie wolno instalować okapów wentylacyjnych a jedynie pochłaniacze. Zakaz ten dotyczy również wentylatorów łazienkowych.

- Czy lokator mieszkania ma obowiązek udostępnić lokal w celu wykonania przeglądów?

Tak, ponieważ w mieszkaniach znajdują się części wspólne instalacji kominowych.

- Jakie sankcje grożą właścicielowi lokalu w przypadku nie zastosowania się do poleceń firm dokonujących przeglądy wentylacji i gazu ?

Przeglądy instalacji wentylacji i instalacji gazowych, podlegające obowiązkowym rocznym kontrolom mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Niewykonanie zaleceń naraża innych mieszkańców na utratę zdrowia i życia co skutkuje odpowiedzialnością prawną  z tego tytułu.

- Jaką lokator powinien utrzymywać temperaturę i wilgotność w mieszkaniu dla prawidłowego funkcjonowania wentylacji?

Optymalny zakres wilgotności względnej wewnątrz mieszkania zawiera się w zakresie od 30 do 50 %, natomiast obliczeniowa temperatura wewnętrzna dla pomieszczeń stałego przebywania ludzi wynosi 20oC.

- Jaka temperatura winna być utrzymana na klatkach schodowych, wg norm?

Na klatce schodowej w okresie grzewczym utrzymywana ma  być temperatura 8 oC.

- Ile wody, według norm, wydziela podczas oddychania każdy człowiek?

Ilość pary wodnej jaką człowiek emituje do pomieszczenia wynosi ok. 40 g/h. Zestawiając procesy, podczas których wydzielana jest para wodna / gotowanie, zmywanie naczyń, suszenie włosów, mycie podłogi , spalanie gazu / dla dwuosobowej rodziny ilość wilgoci wynosi ok. 6 kg/24h. Aby usunąć jej nadmiar i zapobiec kondensacji należy dbać o sprawną wentylację w mieszkaniu. 1m3 powietrza w okresie grzewczym usuwa ok. 3 gramów pary wodnej.

- Czy można suszyć bieliznę itp. rzeczy w mieszkaniu?

Przy sprawnej wentylacji suszenie rzeczy nie powinno spowodować podwyższenia wilgotności, ale przy większej ilości i większych gabarytach pranych rzeczy ich suszenie zalecamy w suszarni.

- Czy utrzymywanie w mieszkaniu niekorzystnych warunków ma wpływ na zdrowie człowieka?

Akumulacja wilgoci w przegrodach budowlanych stwarza warunki do rozwoju szeregu bakterii, grzybów i wirusów, które wdychane wraz z powietrzem  są przyczyną wielu schorzeń.

- Co należy zrobić w przypadku wystąpienia w mieszkaniu zawilgocenia, pleśni i grzybów?

- poznać rodzaj, gatunek, zasięg i przyczynę zagrzybienia,

- usunąć przyczyny zawilgocenia,

- odgrzybić lub usunąć zagrzybione elementy / np. tynk /

- Co wydziela się podczas spalania gazu?

Produktami spalania gazu propan-butan jest para wodna, tlenki azotu, dwutlenek węgla.

Przy braku powietrza do spalania wydziela się tlenek węgla / czad/.

- Gdzie można instalować kuchnie gazowe na propan-butan ?

Polskie prawo dopuszcza instalowanie kuchni na propan-butan w budynkach niskich – czyli do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie ze  sprawną wentylacją grawitacyjną.

- Od czego zależy komfort zamieszkiwania ?

Utrzymanie stabilnej temperatury w lokalu, odpowiedniej wilgotności względnej oraz prawidłowego poziomu wentylacji zapewniają właściwe warunki do użytkowania mieszkania    i przebywania w nim. Parametry te zależą od postępowania użytkownika lokalu.

STREFA ZAMIESZKANIA

Zgodnie z art. 2 ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908   z późn. zmianami) "strefa zamieszkania" jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Szczególne zasady ruchu drogowego, o których mowa w definicji "strefy zamieszkania", to m.in;

- prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,

- możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,

- prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,

- zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

W przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdów, parkowanie w strefie zamieszkania jest niedopuszczalne.

STREFA ZAMIESZKANIA na osiedlach ŁSM obejmuje ulice: Moniuszki, Spółdzielczą, Słowackiego, Śniadeckiego, Niemcewicza (2,6,8,10) i Małachowskiego (1,3,5). Prosimy

o dostosowanie się do przepisów i pozostawianie samochodów na wyznaczonych miejscach postojowych.

PARKINGI

Przypominamy: parkingi przy budynkach przeznaczone są wyłącznie dla samochodów osobowych.

Ostrzegamy! Zgodnie z nową organizacją ruchu drogowego na osiedlach mieszkaniowych parkingi opatrzone zostaną regulaminami określającymi zasady korzystania z nich. M.in. wprowadzony zostanie zakaz parkowania samochodów o długości ponad 5m lub szerokości ponad 2m.     Nie przestrzeganie tego zakazu grozić będzie sankcjami przewidzianymi w ustawie o ruchu drogowym.

KOMUNIKATY ŁSM

Przypominamy, że każde zamierzone działanie użytkownika lokalu na zewnątrz budynku,                w szczególności na elewacji, w tym na balkonach, i na dachu powinno być zgłoszone do administracji osiedla.

ZGŁASZANIE USTEREK I AWARII

Informujemy, że od 1 września 2015 roku, po godzinach pracy, awarie należy zgłaszać na telefony dyżurne:

- awarie i usterki elektryczne, elektryk dyżurny,  tel. nr 694 430 631

- awarie i usterki hydrauliczne, hydraulik dyżurny, tel. nr 517 046 122.

W godzinach pracy zgłoszenia przyjmują administracje osiedli.

KOMUNIKATY POLICJI

Profilaktyka policyjna

Oszukują na „wnuczka” i „urzędnika”

– bądź przezorny i nie daj się nabrać!

Opowieści i preteksty, jakie tworzą i oszuści bywają bardzo różne, a ich pomysłowość w tym zakresie nie zna granic. Jednak wspólnym elementem ich działania jest wytypowanie na przyszłe ofiary starszych i najczęściej mieszkających samotnie osób, zdobycie ich zaufania i odwrócenie uwagi. Bardzo często zaczyna się od zwykłego telefonu od rzekomego wnuczka, wnuczki, kuzyna, czy syna z prośbą o pilne pożyczenie pieniędzy. Zazwyczaj po ich odbiór przychodzi inna, wcześniej ustalona osoba. Oszuści każą też swoim ofiarom przelewać pieniądze za granicę.

Jak nie stać się ofiarą oszustów?

- Zachowaj ostrożność jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podaje się za członka naszej rodziny  i prosi o pieniądze.

- Zwrócić szczególną uwagę wtedy, gdy ta tłumaczy, że pieniędzy potrzebuje natychmiast!

- Nigdy nie dawaj pieniędzy osobom nieznajomym, które w imieniu rzekomego wnuczka chcą przyjść po ich odbiór! Osoba podająca się na wnuczka nigdy nie przychodzi sama, a po odbiór pieniędzy zazwyczaj wysyła swojego znajomego.

- Nie informuj nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które masz  w domu lub na koncie.

- Nie wypłacaj z banku wszystkich oszczędności.

- Nie daj się nabrać na zachrypnięty głos czy też chorobę rzekomego wnuczka – bądź podejrzliwy w każdej sytuacji o pilnej potrzebie finansowej, którą ktoś opisuje przez telefon unikając kontaktu osobistego.

- Zadzwoń koniecznie do kogoś z rodziny i zapytaj o to czy osoba, która prosiła nas o pomoc finansową, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętaj, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie.

- Każdorazowo o próbie oszustwa natychmiast poinformuj Policję – 997

Łomżyńscy policjanci zwracają się ze szczególnym apelem do osób młodych - informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć ich oszukać. Przekazujmy osobom starszym informacje o tym jak działają oszuści i jak unikać sytuacji, w których naszym najbliższym grozi utrata oszczędności.

Widzisz zachowanie niezgodne                 z prawem?

REAGUJ!

Zadzwoń po policję od razu, gdy zauważysz popełniane przestępstwo.

Szybkie powiadomienie policjantów

o całym zdarzeniu – pozwoli

na szybkie zatrzymanie sprawcy!

tel. 997 lub 112

Łomżyńska POLICJA

zaleca ostrożność

i apeluje o przezorność!

Podczas wykonywania prac porządkowych na cmentarzu, bądź na terenach ogródków działkowych należy pilnować swoich rzeczy osobistych (torebki z dokumentami, odzieży wierzchniej itp.)

Nigdy nie należy zostawiać rzeczy bez nadzoru.

Złodzieje zazwyczaj wykorzystują okazję, aby łatwo wejść w posiadanie upatrzonego łupu, dlatego zabezpieczając swoje mienie zniechęcamy ich do kradzieży.

Policjanci zachęcają do znakowania rowerów oraz wartościowego mienia.

Przedmioty można oznakować w budynku komendy przy ul. Partyzantów 48b  codziennie

w godzinach od 8.00 -15.00

Znakowanie wykonują dzielnicowi.

Informacje pod nr. tel. 86 – 474-12-80

POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO

Rewir dzielnicowych Nr I

Łomża ul. Partyzantów 48B

Kierownik Rewiru Dzielnicowych: asp. szt. Dariusz Wyrwas

tel. (0-86) 474-12-80

Rejon dzielnicowego Nr 1:

Dzielnicowy Łomży  asp. Krzysztof Mikucki

tel. (0-86) 474-12-82

ulice w zasobach ŁSM:

-   Aleja Legionów          – od nr 29 do 125 (numery nieparzyste

-   Bema                         – od nr 1 do 3 (nieparzyste),

-   Broniewskiego           – cała,

-   Chopina                     – cała,

-   Mickiewicza               – cała,

-   Moniuszki                  – cała,

-   Piłsudskiego              – od ul. Al. Legionów do ul. Chopina,

-   Słowackiego              – cała,

-   Spółdzielcza              – cała,

-   Wyszyńskiego           – od nr 2 do 30 (parzyste).

Rejon dzielnicowego Nr 2:

Dzielnicowy Łomży  st. sierż. Natalia Sobocińska

tel. (0-86) 474-12-81

ulice w zasobach ŁSM:

-   Bema                           – od nr 5 do 39 (nieparzyste),

-   Piłsudskiego                – od ul. Zawadzkiej do ul. Chopina,

-   Prusa                           – cała,

-   Reymonta                    – cała,

-   Staffa                           – cała,

-   Wyszyńskiego             – od nr 1 do 11 (nieparzyste),

-   Żeromskiego               – cała.

Rejon dzielnicowego Nr 3:

Dzielnicowy Łomży  sierż. szt. Justyna Samluk

tel. (0-86) 474-12-81

ulice w zasobach ŁSM:

-  Al. Legionów                  – od nr 131 do 155 (numery nieparzyste),

-  Konstytucji 3-go Maja    – cała,

-  Piłsudskiego                  – od nr 59 do 95,

-  Przykoszarowa              – od nr 3 do 14a (nr parzyste i nieparzyste),

-  Śniadeckiego                 – cała.

Rejon dzielnicowego Nr 4:

Dzielnicowy Łomży -  sierż. szt. Karolina Wojciekian

tel. (0-86) 474-12-81

ulice w zasobach ŁSM:

-  Kołłątaja                        – cała,

-  Małachowskiego           – cała,

-  Niemcewicza                 – cała,

-  Piłsudskiego                  – od ul. Małachowskiego do ul. Zawadzkiej,

-  Przykoszarowa              – od 25 do 37 (nieparzyste).

Rejon dzielnicowego Nr 8:

Dzielnicowy Łomży   sierż. szt. Marcin Białasiewicz

tel. (0-86) 474-12-83

ulice w zasobach ŁSM:

-   Al. Legionów                 – od nr 5 do 15 (nieparzyste),

-   Boh. Monte Cassino     – cała,

-   Dworna                         – od nr 2 do 22 ( parzyste),

-   Kopernika                     – cała,

-   Pl. Niepodległości         – od nr 14 do 17,

-   Polowa                          – od nr 1 do 39,

-   Sadowa                        – cała.

Rejon dzielnicowego Nr 9:

Dzielnicowy Łomży   asp. szt. Krzysztof Młynarczyk

tel. (0-86) 474-12-92

ulice w zasobach ŁSM:

-   Długa		        – cała,

-   Dworna                          – od nr 1 do 89,

-   Pl. Niepodległości          – od nr 2 do 13 i 17,

-   Rządowa                       – cała,

-   Senatorska                    – cała.

Rejon dzielnicowego Nr 10:

Dzielnicowy Łomży    asp. Zbigniew Pawłowski

tel. (0-86) 474-12-91

ulice w zasobach ŁSM:

-   Bernatowicza                 – cała,

-   Piękna                            – cała,

-   Pl. Kościuszki                 – cała,

-   Polowa                           – od nr 24 do 26 (parzyste),

-   Stacha Konwy                – cała,

-   Wiejska                          – cała,

-   Wojska Polskiego          – od nr 1 do 17.

Rejon dzielnicowego Nr 11:

Dzielnicowy Łomży   asp. Radosław Kubacki

tel. (0-86) 474-1133

ulice w zasobach ŁSM:

-   Al. Legionów                  – od nr 10 do 44 (parzyste),

-   Polowa                           – od nr 45 do 65 (nieparzyste),

-   Wojska Polskiego          – od nr 19 do 91A (nieparzyste)

NOWE MIESZKANIA W ŁSM

( Wizualizacja budynku na ostatniej stronie okładki.)

W bieżącym roku Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpocznie  budowę kolejnego budynku mieszkalnego.

Powstanie on przy ul. Reymonta. Znajdzie się w nim 75 mieszkań i takaż liczba miejsc garażowych    w podpiwniczeniu.

Zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni wysokimi standardami budynek wyposażony zostanie w:

1.  Systemy  ograniczające zużycie energii cieplnej:

- podgrzewania wody poprzez instalację solarną

- sterowania ciepłem szwedzkiej firmy e’Gain

2.  System mechanicznej wentylacji zapewniający odpowiednio intensywną

wymianę powietrza w mieszkaniach bez względu na warunki atmosferyczne.

3.  Instalacje telekomunikacyjne, w tym:

- telewizji naziemnej, kablowej, satelitarnej i Internetu

4.  System ochrony:

- monitoring i wideofony

5.  Cichobieżne windy ze zjazdem do pomieszczeń piwnicznych i garażu.

Planowany termin oddania budynku do użytkowania: koniec 2016 - początek 2017 roku.

Będzie to pierwszy z dwóch budynków  na działce kupionej w 2014 r. od miasta.

Atrakcyjność położenia podkreśla oddalenie od ruchliwych ulic  przy jednoczesnej bliskości do SP nr 7 przy ul. Mickiewicza i PG nr 1 przy ul. Wyszyńskiego, dwóch przedszkoli przy ul. Spółdzielczej, przychodni zdrowia przy ul. Spółdzielczej, Wyszyńskiego i Reymonta, pływalni przy                               ul. Wyszyńskiego, parku oraz sieci sklepów.

Więcej informacji można uzyskać od p. Zbigniewa Bronowicza, nr tel.86 216 2213.

Numery telefonów

Zgłaszanie awarii po godzinach pracy (86) 215-26-31 ;  694 430 631

Awarie i usterki w godzinach pracy należy zgłaszać w administracjach osiedli.

UWAGA! Zmiana od 1 września 2015 roku:

Zgłaszanie awarii po godzinach pracy  na telefony dyżurne:

- awarie i usterki elektryczne, elektryk dyżurny,  tel. nr 694 430 631

- awarie i usterki hydrauliczne, hydraulik dyżurny, tel. nr 517 046 122

Administracja osiedla „Centrum”

Przyjmowanie zgłoszeń,

dodatki mieszkaniowe				(86) 216-5678

Kierownik					(86) 215-2610

Administrator osiedla, rozliczenia lokali,

wymiana stolarki, windykacja zadłużenia	(86) 471-1763

Zarządzanie usługami konserwatorskimi,

wymiana stolarki				(86) 215-2614

Rozliczenia mediów				(86) 215-2613

Administracja osiedla „Jantar”

Przyjmowanie zgłoszeń,

dodatki mieszkaniowe				(86) 215-2621

Kierownik					(86) 215-2620

Administrator osiedla,

windykacja zadłużenia				(86) 215-2625

Rozliczenia mediów				(86) 215-2623

Zarządzanie usługami konserwatorskimi,	(86) 215-2622

wymiana stolarki

Administracja osiedli Górka Zawadzka i Konstytucji

Przyjmowanie zgłoszeń,

dodatki mieszkaniowe				(86) 215-2631

Kierownik					(86) 215-2630

Administrator osiedla,

windykacja zadłużenia				(86) 215-2635 i (86) 471-1760

Rozliczanie mediów			          	(86) 215-2638 i (86) 471-1762

Zarządzanie usługami konserwatorskimi	(86) 215-2636

Wymiana stolarki				(86) 215-2637

Sekretariat zarządu ŁSM - centrala		(86) 216-5266

# Sekcja rozliczeń i sprzedaży

-zużycie wody				(86) 216-4921 (w godz. 7:15 – 9:15)

-lokale usługowe				(86) 215-2661

Czynsze					(86) 215-2608 lub 506 230 633 ( os. Centrum

i Konstytucji )

(86) 215 2609 lub 506 230 303 ( os. Jantar i Górka

Zawadzka )

##### Dział członkowsko-mieszkaniowy		(86) 215-2604

(86) 215 2605

Zespół inspektorów nadzoru		(86) 216-2213

Dział GZM					(86) 215-2607

Zespół Usług Specjalistycznych			(86) 215-2632

Pogotowie dźwigowe				508-073-397

Usterki T.K. VECTRA				infolinia	 080 1080 180

Strona Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Internecie:  www.lsmlomza.pl